Załącznik do uchwały Nr X/66/2003

Rady Gminy w Bobrownikach

z dnia 12 września  2003 r.

Gminny

Program Inwestycyjny

na lata 2003-2006

Gmina Bobrowniki  przedstawia w niniejszym opracowaniu projekt Gminnego Programu Inwestycyjno  na lata 2003-2006,  zawierający  najważniejsze działania , niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społecznego                         i gospodarczego  gminy.

Projekt ten,  po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Bobrownikach będzie stanowił dokument :

1) bilansujący priorytetowe zamierzenia inwestycyjne   w gminie Bobrowniki, zgodne z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego  oraz treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowniki,

2) pozwalający w sposób czytelny na podejmowanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym  działań  niezbędnych do dokumentacyjnego przygotowania inwestycji ,

3) pozwalający na  podejmowanie współdziałania z jednostkami samorządu powiatowego i  wojewódzkiego, instytucjami rządowymi  na rzecz pozyskania środków, minimalizujących koszty Gminy niezbędne do poniesienia przy realizacji Programu ,

4) pozwalający na podejmowanie działań niezbędnych do przygotowania  aplikacji do Funduszy Unijnych o dotacje na realizację Programu ,

5) dający możliwość czytelnego, planowego i równomiernego zarządzania procesem inwestycyjnym  Wójtowi Gminy         w okresie kadencji,

6) pozwalającym na podejmowanie działań mających na celu    zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej Gminy  oraz  pozyskanie inwestorów zewnętrznych .

Jest on Programem  obejmującym najbardziej  w chwili obecnej priorytetowe działania związane z ochroną środowiska  oraz   poprawą  warunków i jakości życia  mieszkańców  Gminy Bobrowniki .

Najważniejsze z nich to  budowa oczyszczalni  ścieków komunalnych w Rogoźniku dla potrzeb całej gminy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na jej terenie  oraz dokończenie przebudowy sieci wodociągowych

z azbestocementu . Zadania te w ujęciu branżowym  zapisano w formie tabelarycznej i zamieszczono  w   załączeniu .

Program inwestycyjno- remontowy Gminy nie obejmuje  zadań remontowych , które  zamierza się rozwiązywać        w ramach  działań bieżących  ,

w miarę posiadanych  środków finansowych w danym roku budżetowym .

Należą do nich zadania w zakresie utrzymania budynków komunalnych , utrzymania czystości i porządku  , zadania               z zakresu bieżącego utrzymania dróg i placów oraz sieci oświetleniowych .

Niemal wszystkie umieszczone w Programie działania dla ich skutecznej  i szybkiej  efektywności wymagają pozyskania środków ze źródeł  zewnętrznych   takich jak dotacje państwa na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury Skarbu Państwa ( utrzymanie dróg  powiatowych , wojewódzkich i  krajowych ) oraz  środki  pomocowe  z funduszy Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury  .Należą do nich środki funduszu przedakcesyjnego - Programu SAPARD na infrastrukturę  obejmującą kanalizację sanitarną  i drogową. Wysokość kwot  oraz stopień możliwości ich pozyskania będzie miernikiem tempa realizacji zamierzeń opisanych w Programie .

Mając powyższe  na uwadze ,  stworzono  Program , który jest dokumentem otwartym  i może być aktualizowany       w okresie jego obowiązywania w zależności od możliwości finansowych Gminy .

Zadania te będą corocznie zatwierdzane przez Radę Gminy w Bobrownikach w zakresie rzeczowym i finansowym,  wynikającym z wysokości posiadanych na ten cel środków własnych i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych .

GMINNY      PROGRAM       INWESTYCYJNY

na lata 2003-2006

| Lp |  | Nazwa zadania , lokalizacja |  |  | Zakres rzeczowy | Koszt całkowity w zł | Realizacja w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. |  | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną |  |  |  | 20.920.000,00 | 6.055.000 | 5.525.000,00 | 5.260.000,00 | 4.080.000,00 |
| I.1 |  | Budowa oczyszczalni ścieków |  |  | 1000 m3/d | 3.215.000,00 | 2.465.000 | 750.000 | - | - |
| I.2 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki przy udziale środków : |  |  | długość 65 km | 17.235.000,00 | 3.420.000 | 4.675.000,00 | 5.160.000,00 | 3.980.000,00 |
|  |  | - gminy |  |  |  | 9.985.147,70 | 3.420.000,00 | 3995.073,85 | 1.580.073,85 | 990.000,00 |
|  |  | - pomocowych ( w tym programuSAPARD) |  |  |  | 7.249.852,30 | - | 679.926,15 | 3.579.926,15 | 2.990.000,00 |
|  |  | W tym zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Bobrownikach " przy udziale środków |  |  | 3338,50 mb | 2.719.704,60 | - | 1.359.852,30 | 1.359.852,30 |  |
|  |  | - gminy |  |  | 1669,25 mb | 1.359.852,30 | - | 679.926,15 | 679.926,15 | - |
|  |  | -programu SAPARD |  |  | 1669,25 mb | 1.359.852,30 | - | 679.926,15 | 679.926,15 | - |
| I.3 |  | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji w gminie |  |  |  | 470.000 | 170.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| II |  | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych |  |  |  | 410.000 | 60.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 |
| 1 |  | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza wraz z dobudową w Wymysłowie |  | długość.- 570 mb średnica-100 mm |  | 90.000 | - | 90.000 | - | - |
| 2 |  | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Bobrownikach |  | długość. - 400 mb średnica- 100 mm |  | 60.000 | 60.000 | - | - | - |
| 3 |  | Wymiana sieci z azbestocementu na ul. Kościuszki w Siemoni i na ul. Wolności w Twardowicach |  | długość- 1200 mb średnica -150 mm |  | 200.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
| 4 |  | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Rogoźniku |  | długość- 400 mb średnica -100 mm |  | 60.000 | - | 40.000 | 20.000 | - |
| III |  | Budowa i przebudowa chodników oraz dróg na terenie gminy |  |  |  | 2.231.749,65 | 876.900,00 | 709.849,65 | 345.000,00 | 300.000,00 |
| III.1 |  | Budowa chodników |  | Długość-4.355 mb |  | 1.397.500 | 397.500 | 400.00 | 300.000 | 300.000 |
| III.1.1 |  | Budowa chodników w Bobrownikach przy ulicach : Akacjowa , Wyzwolenia i Koszarowa |  | długość 705 mb |  | 116.500 | 116.500 | - | - | - |
| III.1.2 |  | Budowa chodników w Sączowie przy ul. Kościuszki , Sienkiewicza i Świerczewskiego |  | długość 1060 mb |  | 201.000 | 201.000 | - | - | - |
| III.1.3 |  | Przebudowa chodnika na ul. 1-go maja w Siemoni |  | długość-270 mb |  | 20.000 | 20.000 | - | - | - |
| III.1.4 |  | Budowa chodnika na ul. Wolności w Myszkowicach |  | długość-320 mb |  | 60.000 | 60.000 | - | - | - |
| III.1..5 |  | Budowa chodników wraz z odwodnieniem |  | długość ok. 2000 mb |  | 1.000.000 | - | 400.000 | 300.000 | 300.000 |
| III.2 |  | Budowa i odbudowa dróg gminnych |  | długość-1.931 mb |  | 834.249,65 | 479.400,00 | 309.849,65 | 45.000,00 | - |
| III.2.1 |  | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Strażackiej w Bobrownikach |  | długość - 500 mb |  | 198.000,00 | 198.000,00 | - | - | - |
| III.2.2 |  | Budowa nakładki asfaltowej na ul. Dworskiej w Dobieszowicach |  | długość - 335 mb |  | 101.000,00 | 101.000,00 | - | - | - |
| III.2.3 |  | Przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na ul. Wolności w Twardowicach , z czego: |  | długość - 616 mb |  | 419.849,65 | 110.000,00 | 309.849,65 | - | - |
|  |  | Etap I- Budowa odwodnienia w ul. Wolności , przy udziale środków |  |  |  | 110.000,00 | 110.000,00 | - | - | - |
|  |  | - gminy |  |  |  | 110.000,00 | 110.000,00 | - | - | - |
|  |  | Etap II- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wolności , przy udziale środków |  |  |  | 309.849,65 | - | 309.849,65 | - | - |
|  |  | - gminy |  |  |  | 154.924,83 | - | 154.924,83 | - | - |
|  |  | - programu SAPARD |  |  |  | 154.924,82 | - | 154.924,82 | - | - |
| III.2.4 |  | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Wymysłowie |  | długość - 230 mb |  | 70.400,00 | 70.400,00 | - | - | - |
| III.2.5 |  | Rekultywacja dróg gminnych , ułożenie nakładki asfaltowej na drogach gminnych |  | Długość- ok.250 mb |  | 45.000,00 | - |  | 45.000,00 | - |
| IV |  | Inwestycje szkolne |  |  |  | 240.000 |  | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| IV.1 |  | Wymiana pieców węglowych na gazowe w szkołach w Bobrownikach , Rogoźniku i Dobieszowicach |  | 3 obiekty |  | 240.000 |  | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| V | Inwestycje elektroenergetyczne |  |  |  |  | 266.000 | 16.000 | 80.000 | 80.000 | 90.000 |
| V.1 | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego |  |  | Ok. 100 pkt |  | 166.000 | 16.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| V.2 | Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do komunalnych kompleksów budowlanych przeznaczonych przez gminę do sprzedaży |  |  | Ok.1500 mb |  | 100.000 | - | 30.000 | 30.000 | 40.000 |
| VI | Inwestycje w OSP |  |  | - |  | 30.000 | 30.000 | - | - | - |
| VI.1 | Budowa garaży w OSP Dobieszowice |  |  | - |  | 30.000 | 30.000 | - | - | - |
| VII | Zakupy inwestycyjne |  |  | - |  | 30.000 | 30.000 | - | - | - |
| VII.1 | Zakupy sprzętu komputerowego , programów w OPS |  |  | - |  | 10.000 | 10.000 | - | - | - |
| VII.2 | Zakupy sprzętu komputerowego , programów w Urzędzie Gminy |  |  | - |  | 20.000 | 20.000 | - | - | - |
| VIII | Dotacja dofinansowująca zakup samochodu dla Policji |  |  | - |  | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| IX | Rezerwa na inwestycje |  |  | - |  | 51.000 | 51.000 | - | - | - |
| X | Razem zadania inwestycyjne I-IX |  | - |  |  | 24..218.749,65 | 7.158.900,00 | 6.524.849,65 | 5.885.000,00 | 4.650.000,00 |