Załącznik nr 5

Uchwały Nr  XIII/91/ 2003

Rady Gminy w Bobrownikach

Z dnia 30 grudnia 2003r.

WIELOLETNI       PROGRAM       INWESTYCYJNY NA LATA 2004-2006

w złotych

| Lp | Nazwa programu | Cel zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |  | Łączne nakłady finansowe |  | Wydatki w roku budżetowym 2004 |  | Wydatki budżetu w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| I. | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną |  | Urząd Gminy |  |  | 15 365 578,00 |  | 6 025 578,00 |  | 5.260.000,00 |  | 4.080.000,00 |  |
| I.1 | Budowa oczyszczalni ścieków | Ochrona środowiska przez stworzenie warunków do organizacji zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych | Urząd Gminy | 2004 |  | 1 225 578,00 |  | 1 225 578,00 |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie , w tym |  | Urząd Gminy | 2004-2006 |  | 13.840.000,00 |  | 4.700.000,00 |  | 5.160.000,00 |  | 3.980.000,00 |  |
| I.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogożniku wraz z przyłączami w rejonie ulic Polnej , 1-maja , Kościuszki , Wegrody |  | Urząd Gminy | 2004-2006 |  | 1.167 386,00 |  | 1.167 386,00 |  |  |  |  |  |
| I.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wolności , Mickiewicza w Dobieszowicach oraz Polnej , Sienkiewicza i 1-go maja w Bobrownikach , z czego |  | Urząd Gminy | 2004-2006 |  | 3.532 614,00 |  | 3.532 614,00 |  |  |  |  |  |
|  | "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Bobrownikach " o długości 3338,5 m , przy udziale środków : |  |  | 2004-2005 |  | 2.719.704,60 |  | 1.359.852,30 |  | 1.359.852,30 |  | - |  |
|  | - Gminy -długość 1669,25 mb |  |  |  |  | 1.359.852,30 |  | 679.926,15 |  | 679.926,15 |  | - |  |
|  | - Programu SAPARD - długość 1669,25 m |  |  |  |  | 1.359.852,30 |  | 679.926,15 |  | 679.926,15 |  | - |  |
| I.3 | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w gminie | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2004-2006 |  | 300.000,00 |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |
| II | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych, w tym |  |  |  |  |  | 350.000,00 |  | 70.000,00 |  | 180.000,00 |  | 100.000,00 |
| II.1 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza wraz z dobudową w Wymysłowie | Zmniejszenie strat wody w z tyt. awaryjności sieci | Urząd Gminy |  | 2004-2005 |  | 90.000,00 |  | 40.000,00 |  | 50.000,00 |  | - |
| II.2 | Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na ul. Kościuszki w Siemoni i na ul. Wolności w Twardowicach | Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców | Urząd Gminy |  | 2005-2006 |  | 200.000,00 |  | - |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| II.3 | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Rogoźniku | Uzbrojenie zasobów budowlanych gminy | Urząd Gminy |  | 2004-2005 |  | 60.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | - |
| III | Budowa i przebudowa chodników oraz dróg na terenie gminy |  |  |  |  |  | 1 260 000,00 |  | 615 000,00 |  | 345.000,00 |  | 300.000,00 |
| III.1 | Budowa chodników , W tym |  | Urząd Gminy |  | 2004-2006 |  | 850.000,00 |  | 250.000,00 |  | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| III.11. | Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza w Saczowie | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
| III.1.2 | Budowa chodnika na ul. Kościuszki w w Siemoni |  | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
| III.1.3 | Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Rogoźniku |  | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
| III.1.4 | Budowa chodnika na ul. 27stycznia w Dobieszowicach |  | Realizacja PZD w Będzinie |  | 2004 |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  |  |
| III.2 | Budowa i odbudowa dróg gminnych, w tym |  |  |  | 2004-2006 |  | 410 000,00 |  | 365 000,00 |  | 45.000,00 |  | - |
| III.2.1 | Przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na ul. Wolności w Twardowicach o długości 616 m, z czego : | Poprawa bezpieczeństwaużytkowników drogi | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 310 000,00 |  | 310 000,00 |  | - - |  | - - |
|  | Etap II- Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wolności o długości 616 m przy udziale środków : |  | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 309.849,65 |  | 309.849,65 |  |  |  |  |
|  | - gminy |  | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 154.924,83 |  | 154.924,83 |  |  |  |  |
|  | - programu SAPARD |  | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 154.924,82 |  | 154.924,82 |  |  |  |  |
| III.2.2 | Rekultywacja i nakladki asfaltowe dróg gminnych, ok. 250 mb, w tym | Ulepszenie nawierzchni drogi | Urząd Gminy |  | 2004-2005 |  | 100 000,00 |  | 55.000,00 |  | 45.000,00 |  | - |
|  | Dokończenie 150 mb nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Wymysłowie |  | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |  |
|  | Modernizacja drogi transportu rolniczego w Rogoźniku | Ulepszenie nawierzchni drogi | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  |  |  |  |
| IV | Inwestycje szkolne |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  | - |  | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| IV.1 | Wymiana pieców węglowych na gazowe w szkołach | Ochrona powietrza | Urząd Gminy |  | 2005-2006 |  | 160.000,00 |  | - |  | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| V | Inwestycje elektroenergetyczne |  |  |  |  |  | 290.000,00 |  | 120.000,00 |  | 80.000,00 |  | 90.000,00 |
| V.1 | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego- ok. 100 pkt, w tym | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Gminy |  | 2004-2006 |  | 220.000,00 |  | 120.000,00 |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |
|  | Dobudowa w Bobrownikach Dobieszowicach ,Sączowie , Siemoni i Rogoźniku |  |  |  | 2004 |  | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |  |  |  |
| V.2 | Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do gminnych kompleksów budowlanych | Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych | Urząd Gminy + BZE |  | 2005-2006 |  | 70.000,00 |  | - |  | 30.000,00 |  | 40.000,00 |
| VI | Inwestycje w OSP | - | - |  |  |  | 60.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | - |
| VI.1 | Budowa garaży w OSP Dobieszowice |  |  |  | 2004-2006 |  | 60.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | - |
| VII | Zakupy inwestycyjne | Zabezpieczenie potrzeb w komputery | Urząd gminy |  | 2004 |  | 27 500,00 |  | 27 500,00 |  | - |  | - |
|  | Zakup programów i komputerów |  | Urząd Gminy |  | 2004 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | - |  | - |
|  | Zakup programów i komputerów |  | OPS |  | 2004 |  | 7 500,00 |  | 7 500,00 |  | - |  | - |
| VII | Razem zadania inwestycyjne |  | - |  | 2004-2006 |  | 17 513 078,00 |  | 6 888 078,00 |  | 5.975.000,00 |  | 4.650.000,00 |