Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVII/197/05

Rady Gminy w Bobrownikach

Z dnia 29 kwietnia2005r.

WIELOLETNI       PROGRAM       INWESTYCYJNY  na lata 2005-2006

w złotych

| Lp | Nazwa programu | Cel zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu |  | Łączne nakłady finansowe |  | Wydatki w roku budżetowym 2005 | Wydatki w roku budżetowym 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| I. | Kanalizacja gminy |  | Urząd Gminy | 2005-2006 |  | 6 782 047,00 |  | 2 702 047,00 | 4.080.000,00 |
| 1.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie , w tym | Ochrona środowiska przez stworzenie warunków do organizacji zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych | Urząd Gminy | 2005-2006 |  | 6 590 677,00 |  | 2 610 677,00 | 3.980.000,00 |
| I.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogożniku wraz z projektem w rejonie ulic Kościuszki i Fabrycznej |  | Urząd Gminy | 2005 |  | 508 337,00 |  | 508 337,00 |  |
| I.1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Sienkiewicza w Bobrownikach , z czego |  | Urząd Gminy | 2005 |  | 1 402 340,00 |  | 1 402 340,00 |  |
|  | „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Bobrownikach „ o długości 3338,5 m , przy udziale środków : |  |  | 2005 |  | 614.340,00 |  | 614.340,00 | - |
|  | - Gminy –długość 834,65 mb |  |  |  |  | 307.170,00 |  | 307.170,00 | - |
|  | - Programu SAPARD – długość 834,65 mb |  |  |  |  | 307.170,00 |  | 307.170,00 | - |
| I.1.3 | Budowa kanalizacji w Dobieszowicach przy ul.Kościuszki i Wolności |  | Urząd Gminy | 2005-2006 |  | 900.000,00 |  | 700.000,00 | 200 000,00 |
| I.2 | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w gminie , w tym |  | Urząd Gminy | 2005-2006 |  | 191.370,00 |  | 91.370,00 | 100.000,00 |
| 1.2.1 | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Wymyslowie | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej |  | 2005 |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |
| 1.2.2 | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach |  |  | 2005 |  | 71.370,00 |  | 71.370,00 |  |
| II | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych, w tym |  |  |  | 2005-2006 |  | 196.000,00 | 96.000,00 | 100.000,00 |
| II.1 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Wymysłowie | Zmniejszenie strat wody w z tyt. awaryjności sieci | Urząd Gminy |  | 2005 |  | 56.000,00 | 56.000,00 | - |
| II.2 | Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na ul. Kościuszki w Siemoni i na ul. Wolności w Twardowicach | Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców | Urząd Gminy |  | 2006 |  | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| II.3 | Budowa sieci wodociągowej w terenach budownictwa mieszkaniowego przy ul. Kościuszki w Rogoźniku wraz z projektem | Uzbrojenie zasobów budowlanych gminy | Urząd Gminy |  | 2005 |  | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
|  | Budowa sieci wodociągowej w terenach budownictwa mieszkaniowego przy ul. Ogrodowej w Wymysowie wraz z projektem |  | Urząd Gminy |  | 2005 |  | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| III | Budowa i przebudowa chodników oraz dróg na terenie gminy |  |  |  | 2005-2006 |  | 877.200,00 | 577.200,00 | 300.000,00 |
| III.1 | Budowa chodników , w tym |  | Urząd Gminy |  | 2005-2006 |  | 607.200,00 | 307.200,00 | 300.000,00 |
| III.11. | Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza w Sączowie | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Gminy |  | 2005 |  | 170.000,00 | 170.000,00 |  |
| III.1.2 | Budowa chodnika na ul. Kościuszkiw w Siemoni |  | Urząd Gminy |  | 2005 |  | 37.200,00 | 37.200,00 |  |
| III.1.3 | Przebudowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach |  | Urząd Gminy |  | 2005 |  | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| III.1.4 | Budowa chodnika na ul. 27stycznia w Dobieszowicach |  | Realizacja PZD w Będzinie |  | 2005 |  | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| III.2 | Budowa i odbudowa dróg gminnych, w tym |  |  |  | 2005 |  | 270.000,00 | 270.000,00 |  |
| III.2.1 | Przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na ul. Okrzei w Rogoźniku | Poprawa bezpieczeństwaużytkowników drogi | Urząd Gminy |  | 2005 |  | 270.000,00 | 270.000,00 |  |
| IV | Inwestycje szkolne |  |  |  | 2006 |  | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
| IV. 1 | Wymiana pieców węglowych na gazowe w szkołach | Ochrona powietrza | Urząd Gminy |  | 2006 |  | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
| V | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego, w tym |  | Urząd Gminy |  | 2005-2006 |  | 170.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| V.1 | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie Bobrowniki | Poprawa bezpieczeństwa drogowego | Urząd Gminy |  | 2005-2006 |  | 130.000,00 | 80.000,00 | 50 000,00 |
| V. 4 | Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do gminnych kompleksów budowlanych | Uzbrojenie gminnych kompleksów budowlanych | Urząd Gminy + BZE |  | 2005-2006 |  | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| VI | Inwestycje w OSP | - | - |  |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
| VI.1 | Budowa garaży w OSP Dobieszowice |  |  |  | 2005 |  | 30.000,00 | 30.000,00 | - |
|  | Razem zadania inwestycyjne |  | - |  | 2005-2006 |  | 8 135 247,00 | 3 485 247,00 | 4.650.000,00 |