Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXXVII/272/06

Rady Gminy w Bobrownikach

z dnia 29 maja 2006.

WIELOLETNI       PROGRAM       INWESTYCYJNY  na lata 2005-2007

w złotych

| Lp | Nazwa programu | Cel zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wydatki w roku budżetowym 2005 | Wydatki w roku budżetowym 2006 | Wydatki w roku budżetowym 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I. | Kanalizacja gminy |  | Urząd Gminy | 2005-2006 | 6 254 119,00 | 2 785 047,00 | 1674 072,00 | 1 795 000,00 |
| 1.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie , w tym | Ochrona środowiska przez stworzenie warunków do organizacji zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych | Urząd Gminy | 2005-2006 | 5 984 749,00 | 2 610 677,00 | 1 644 072,00 | 1 730 000,00 |
| I.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogożniku wraz z dokumentacją |  | Urząd Gminy | 2005-2007 | 1 538 337,00 | 508 337,00 | 500 000,00 | 530 000,00 |
| I.1.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach , z czego |  | Urząd Gminy | 2005- 2007 | 2 507 340,00 | 1 402 340,00 | 605 000,00 | 500 000,00 |
|  | „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Bobrownikach „ o długości 3338,5 m , przy udziale środków : |  |  | 2005 | 614 340,00 | 614 340,00 | - | - |
|  | - Gminy –długość 834,65 mb |  |  |  | 307 170,00 | 307 170,00 | - | - |
|  | Programu SAPARD– długość 834,65 mb |  |  |  | 307 170,00 | 307 170,00 | - | - |
| I.1.3 | Budowa kanalizacji w Dobieszowicach |  | Urząd Gminy | 2005-2007 | 1 739 072,00 | 700 000,00 | 539 072,00 | 500 000,00 |
| I. 1. 4 | Budowa kanalizacji w Wymysłowie |  |  | 2007 | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 |
| I.2 | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w gminie , w tym |  | Urząd Gminy | 2005-2006 | 269 370,00 | 174 370,00 | 30 000,00 | 65 000,00 |
| 1.2.1 | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej |  | 2005-2006 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | - |
| 1.2.2 | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach |  |  | 2005 | 71 370,00 | 71 370,00 | - | - |
| 1.2.3. | Opracowanie dokumentacji w Bobrownikach | Rozbudowa siei kanalizacyjnej |  | 2005-2007 | 58 000,00 | 23 000,00 | - | 35 000,00 |
| I. 2. 4. | Przygotowanie dokumentacji dla wniosku do Funduszu spójności dla przedsięwzięcia „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Rogoźnik” | Rozbudowa siei kanalizacyjnej |  | 2005 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |
| I. 2. 5. | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Siemoni |  |  | 2007 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 |
| II | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych, w tym |  |  | 2005-2006 | 515 800,00 | 100 800,00 | 215 000,00 | 200 000,00 |
| II.1 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Wymysłowie | Zmniejszenie strat wody z powodu . awaryjności sieci | Urząd Gminy | 2005 | 56 000,00 | 56 000,00 | - |  |
| II.2 | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wymiana sieci wodociągowej w Siemoni i Twardowicach w tym : |  | Urząd Gminy | 2005-7 | 404.800,00 | 4 800,00 - - | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na ul. Kościuszki w Siemoni wraz z dokumentacją | Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców | Urząd Gminy | 2006-2007 | 242 500,00 |  | 122 500,00 | 120 000,00 |
|  | Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na ul. . Wolności w Twardowicach wraz z dokumentacją | Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców | Urząd Gminy | 2006-2007 | 157 500,00 |  | 77 500,00 | 80 000,00 |
| II.3 | Budowa sieci wodociągowej w terenach budownictwa mieszkaniowego przy ul. Kościuszki w Rogoźniku wraz z projektem | Uzbrojenie zasobów budowlanych gminy | Urząd Gminy | 2005 | 35 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |  |
| II. 4 | Budowa sieci wodociągowej w terenach budownictwa mieszkaniowego przy ul. Ogrodowej w Wymysłowie wraz z projektem |  | Urząd Gminy | 2005 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |  |
| III | Budowa i przebudowa chodników oraz dróg na terenie gminy |  |  | 2005-2006 | 908 200,00 | 633 200,00 | 275 000,00 |  |
| III.1 | Budowa chodników , w tym : |  | # Urząd Gminy | 2005-2006 | 638 200,00 | 363 200,00 | 275 000,00 |  |
| III.11. | Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza w Sączowie | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Gminy | 2005 | 144 000,00 | 144 000,00 | - |  |
| III.1.2 | Budowa chodnika na ul. Kościuszkiw w Siemoni |  | Urząd Gminy | 2005 | 37 200,00 | 37 200,00 | - |  |
| III.1.3 | Przebudowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach |  | Urząd Gminy | 2005-2006 | 45 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | - |
| III.1.4 | Budowa chodnika na ul. 27stycznia w Dobieszowicach |  | Realizacja PZD w Będzinie | 2005-2006 | 125 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | - |
| III.1.5 | Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu DW913 w miejscowości Siemonia |  | Urząd Gminy | 2005 | 80 000,00 | 80 000,00 | - |  |
| III.1.5 | Budowa chodników w Sączowie na ul. Chrobrego i Kościuszki wraz z dokumentacją |  |  | 2005-2006 | 207 000,00 | 7 000,00 | 200 000,00 | - |
| III.2 | Budowa i odbudowa dróg gminnych, w tym |  |  | 2005 | 270.000,00 | 270.000,00 | - | - |
| III.2.1 | Przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na ul. Okrzei w Rogoźniku | Poprawa bezpieczeństwaużytkowników drogi | Urząd Gminy | 2005 | 270.000,00 | 270.000,00 | - | - |
| IV | Inwestycje szkolne |  |  |  | 1 567 806,00 | 24 000,00 | 765 957,00 | 777 849,00 |
| IV. 1 | Termomodernizacja szkół wraz z modernizacją kotłowni w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowniki w tym: | Ochrona powietrza | Urząd Gminy | 2005- 2007 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - |
| IV. 1 1. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Bobrownikach |  |  |  | 335 480,00 | - | 192 290,00 | 143 190,00 |
| IV. 1.2 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Dobieszowicach |  |  |  | 455 990,00 | - | 245 420,00 | 210 570,00 |
| IV. 1.3 | Termomodernizacja Zespołu Szkoła podstawowa im. J. Słowackiego w i Gimnazjum w Rogoźniku |  |  |  | 544 023,00 | - | 204 812,00 | 339 211,00 |
| IV. 1.4 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Sączowie |  |  |  | 208 313,00 | - | 123 435,00 | 84 878,00 |
| V | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego, w tym |  | Urząd Gminy | 2005-2006 | 385 700,00 | 137 200,00 | 148 500,00 | 100 000,00 |
| V.1 | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego w gminie Bobrowniki | Poprawa bezpieczeństwa drogowego | Urząd Gminy | 2005-2007 | 333 200,00 | 137 200,00 | 146 000,00 | 50 000,00 |
| V. 2 | Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do gminnych kompleksów budowlanych | Uzbrojenie gminnych kompleksów budowlanych | Urząd Gminy + BZE | 2005-2006 | 52 500,00 | - | 2 500,00 | 50 000,00 |
| VI | Inwestycje w OSP | - | - |  | 55.000,00 | 30.000,00 | 25 000,00 | - |
| VI.1 | Budowa garaży w OSP Dobieszowice |  | Urząd Gminy | 2005-2006 | 55.000,00 | 30.000,00 | 25 000,00 | - |
|  | Razem zadania inwestycyjne |  | - | 2005-2006 | 9 686 625,00 | 3 710 247,00 | 3 103 529,00 | 2 872 849,00 |