Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r

Program Gospodarczy pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bobrowniki na lata 2008-2011”

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Okres realizacji programu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | 010 | 01010 | Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Bobrowniki | UG | 2008-2011 | 33 086 314 | 8 398 000 | 1 598 000 | 2 100 000 | 2 650 000 | 2 050 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 8 398 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 24 688 314 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 010 | 01010 | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych | UG | 2008-2011 | 1 117 600 | 1 117 600 | 582 600 | 385 000 | 90 000 | 60 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 1 117 600 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 600 | 60013 60014 60016 60017 | Budowa i przebudowa chodników oraz dróg na terenie Gminy | UG | 2008-2011 | 10 014 800 | 4 463 800 | 821 800 | 2 560 000 | 782 000 | 300 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 4 463 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 5 551 000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 010 | 01095 | Program rewitalizacji terenów Gminy | UG | 2008-2010 | 420 000 | 120 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 900 | 90002 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz przywrócenie terenów zdegradowanych do obszarów cennych przyrodniczo w Gminie Bobrowniki | UG | 2007-2010 | 1 401 380 | 237 036 | 5 000 | 153 781 | 78 255 |  |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 237 036 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 1 063 144 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nakłady poniesione do końca 2007r. |  |  | 101 200 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750 | 75023 | Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki oraz informatyzacja | UG | 2007-2009 | 383 120 | 71 670 | 62 500 | 9 170 | - | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 71 670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 298 452 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nakłady poniesione do końca 2007r. |  |  | 12 998 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 700 801 900 | 70005 80104 90095 | Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych | UG | 2008-2011 | 665 100 | 665 100 | 165 100 | 100 000 | 250 000 | 150 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 665 100 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie | UG | 2008-2011 | 327 713 | 327 713 | 87 713 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 327 713 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 754 900 | 75412 90001 | Inwestycje realizowane przez inne podmioty | UG | 2008 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | - | - | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 253 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem w tym: |  |  | 47 669 027 | 15 653 919 | 3 595 713 | 5 437 951 | 3 980 255 | 2 640 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 15 653 919 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | 31 900 910 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nakłady poniesione do końca 2007r. |  |  | 114 198,00 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

  - Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Bobrowniki

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Okres realiza-cji progra-mu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1/1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Dobieszowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie | UG | 2008-2011 | 12 752 000 | 3 100 000 | 500 000 | 800 000 | 1 000 000 | 800 000 |
| 1.1/2 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemoni, Sączowie Twardowicach, Myszkowicach – I etap | UG | 2009-2011 | 15 730 266 | 2 553 000 | 3 000 | 850 000 | 900 000 | 800 000 |
| 1.1/3 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na ul. Akacjowej w Bobrownikach oraz budowa kanalizacji na Namiarkach | UG | 2008-2010 | 1 363 245 | 850 000 | 500 000 | 50 000 | 300 000 | - |
| 1.1./4 | 010 | 01010 | Dokumentacja przyszłościowa budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sączów, Siemonia, Myszkowice, Twardowice | UG | 2010- 2011 | 200 000 | 200 000 | - | - | 100 000 | 100 000 |
| 1.1./5 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku pyzy ul. Trzcionki i ul.Kościuszki wraz z przykanalikami | UG | 2008 | 483 100 | 483 100 | 483 100 | - | - | - |
| 1.1/6 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku na ul. 1 Maja i Zacisze o dł. 1 650 mb | UG | 2010- 2011 | 600 000 | 600 000 |  |  | 300 000 | 300 000 |
| 1.1./7 | 010 | 01010 | Dokumentacja przyszłościowa budowy kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku i Bobrownikach | UG | 2008- 2011 | 266 900 | 266 900 | 66 900 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.1./8 | 010 | 01010 | Zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków | UG | 2008-2009 | 330 000 | 330 000 | 30 000 | 300 000 |  |  |
| 1.1/9 | 010 | 01010 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego na ul. Słowackiego w Bobrownikach | UG | 2008 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 33 086 314 | 8 398 000 | 1 598 000 | 2 100 000 | 2 650 000 | 2 050 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 8 398 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 24 688 314 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

.

1.2. Rozbudowa i budowa sieci wodociągowych

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedno-stka realizu-jąca | Okres realizacji programu | Nakłady ogółem do poniesie-nia na zadaniu | Nakłady z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2/1 | 010 | 01010 | Budowa i wymiana sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Siemoni | UG | 2010 | 90 000 | 90 000 | - | - | 90 000 | - |
| 1.2/2 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Siemoni | UG | 2008- 2009 | 486 100 | 486 100 | 236 100 | 250 000 | - | - |
| 1.2/3 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Wolności w Twardowicach | UG | 2008-2009 | 175 000 | 175 000 | 115 000 | 60 000 | - | - |
| 1.2/4 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej w Wymysłowie i ul. Sosnowa | UG | 2008 | 71 500 | 71 500 | 71 500 |  |  |  |
| 1.2/5 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Myszkowicach przy ul. Gajowej | UG | 2008 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |  |  |  |
| 1.2/6 | 010 | 01010 | Przystosowanie urządzeń studni w Myszkowicach | UG | 2008 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |  |  |  |
| 1.27 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Rogoźniku | UG | 2009 | 75 000 | 75 000 | - | 75 000 | - | - |
| 1.2/8 | 010 | 01010 | Modernizacja przepompowni w Sączowie | UG | 2011 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 |
| 1.2/9 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Bobrownikach ul. Gminna – II etap | UG | 2008 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 1 117 600 | 1 117 600 | 582 600 | 385 000 | 90 000 | 60 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 1 117 600 | 1 117 600 | 582 600 | 385 000 | 90 000 | 60 000 |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10.2008r.

1.3. Budowa i przebudowa  chodników i dróg w Gminie Bobrowniki

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Okres realiza-cji progra-mu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady finansowe z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3/1 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Bobrownikach przy ul. Bocianów i Bażantów | UG | 2008 – 2010 | 2 231 000 | 668 000 | 33 000 | 346 000 | 289 000 | - |
| 1. 3/2 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ul. Brzozowej | UG | 2008-2010 | 2 258 000 | 626 250 | 26 250 | 437 000 | 163 000 | - |
| 1.3/3 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Wymysłowie przy ul. Prusa | UG | 2008-2009 | 1 822 000 | 742 250 | 19 250 | 723 000 | - | - |
| 1.3/4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Mickiewicza w Dobieszowicach | UG | 2008-2009 | 935 000 | 392 250 | 27 250 | 365 000 | - | - |
| 1.3/5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Zacisze w Rogoźniku | UG | 2008-2009 | 1 119 000 | 385 250 | 26 250 | 359 000 |  |  |
| 1.3/6 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych Wymysłów Ogrodowa- dokumentacja | UG | 2008 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 1.3/7 | 600 | 60016 | Dokumentacja przyszłościowa do budowy dróg na kompleksach budowlanych | UG | 2008 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | - | - | - |
| 1.3/8 | 600 | 60014 | Budowa chodników przy ul. Polnej w Bobrownikach, Kościuszki i ul.Chrobrego w Sączowie - przejęcie zadań z powiatu | UG | 2008-2011 | 551 500 | 551 500 | 251 500 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.3/9 | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogowych ul. Węgroda i ul.Kościuszki w Rogoźniku oraz ul.Sienkiewicza i ul.1 Maja w Bobrownikach – wsparcie dla powiatu | UG | 2008-2011 | 800 000 | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3/10 | 600 | 60017 | Przebudowa (modernizacja drogi do gruntów rolnych) w Sączowie | UG | 2008 | 182 000 | 182 000 | 182 000 | - | - | - |
| 1.3/11 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach | UG | 2008-2010 | 78 300 | 78 300 | 18 300 | 30 000 | 30 000 | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 10 014 800 | 4 463 800 | 821 800 | 2 560 000 | 782 000 | 300 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 4 463 800 | 4 463 800 | 821 800 | 2 560 000 | 782 000 | 300 000 |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | 5 551 000 |  | - |  |  |  |

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

1.4. Program rewitalizacji terenów  Gminy

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednos-tka realizu-jąca | Okres realizacji programu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4/1 | 010 | 01095 | Rewitalizacja terenu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rogoźniku | UG | 2008-2010 | 420 000 | 120 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 420 000 | 120 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 120 000 | 120 000 | 20 000 | 50 000 | 50000 |  |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | 300 000 | - |  | - | - |  |

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

1.5. Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki  odpadów oraz przywrócenie terenów zdegradowanych do obszarów cennych przyrodniczo w Gminie Bobrowniki

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Okres realizacji programu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady z budżetu gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5/1 | 900 | 90002 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki | UG | 2007-2010 | 646 200 | 187 200 | 5 000,0 | 2 745 | 78 255 | - |
| 1.5/2 | 900 | 90003 | Przywrócenie terenów zdegradowanych do obszarów przyrodniczo cennych w Gminie Bobrowniki | UG | 2009 | 755 180 | 151 036 | - | 151 036 | - | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 1 401 380 | 338 236 | 5 000,0 | 153 781 | 78 255 | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 237 036 | 237 036 | - |  |  |  |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | 1 063 144 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Poniesione do 2007 r. |  |  | 101 200 | 101 200 | - |  |  |  |

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

1.6. Wdrażanie systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednos-tka realizu-jąca | Okres realiza-cji progra-mu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady finansowe z budżetu Gminy do poniesienia | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6/1 | 750 | 75023 | Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki | UG | 2007-2009 | 383 120 | 71 670 | 62 500 | 9 170 | - | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 383 120 | 71 670 | 62 500 | 9 170 |  |  |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 71 670 | 71 670 | 62 500 | 9 170 |  |  |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | 298 452 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Poniesiono do 2007r. |  |  | 12 998 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

  - Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizują-ca | Okres realiza-cji progra-mu | Nakłady ogółem do poniesie-nia na zadaniu | Nakłady finansowe z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.7/1 | 801 | 80104 | Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropów w budynkach przedszkolnych – Bobrowniki, Rogoźnik | UG | 2010- 2011 | 300 000 | 300 000 | - | - | 150 000 | 150 000 |
| 1.7/2 | 700 | 70005 | Adaptacja parteru w Ośrodku Zdrowia w Sączowie | UG | 2008 | 73 100 | 73 100 | 73 100 | - | - | - |
| 1.7/3 | 700 | 70005 | Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bobrownikach | UG | 2008 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | - | - | - |
| 1.7/4 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynków komunalnych | UG | 2008- 2010 | 225 000 | 225 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 665 100 | 665 100 | 165 100 | 100 000 | 250 000 | 150 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 665 100 | 665 100 | 165 100 | 100 000 | 250 000 | 150 000 |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | - | - |  | - |  |  |

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

  - Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Bobrowniki

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednos-tka realizu-jąca | Okres realiza-cji progra-mu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady finansowe z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8./1 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego | UG | 2008-2011 | 327 713 | 87 713 | 87 713 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 327 713 | 87 713 | 87 713 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 327 713 | 87 713 | 87 713 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | - | - |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXIII/219/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 3.10 2008r.

  - Zakupy inwestycyjne

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednos-tka realizu-jąca | Okres realiza-cji progra-mu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady finansowe z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9./1 | 754 | 75412 | Modernizacja i zakup taboru samochodowego OSP | OSP | 2008 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | - | - | - |
| 1.9/2 | 754 | 75412 | Zakup grzejnika do OSP Wymysłów | UG | 2008 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - |
| 1.9/3 | 900 | 90001 | Dotacja na zakup samochodu do ZGK | ZGK | 2008 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | - |
| 1.9/4 | 926 | 92605 | Zakup kosiarki | UG | 2008 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |
| 1.9/5 | 700 | 70005 | Zakup pieca do ZGK | UG | 2008 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 253 000 | 253 000 | 253 000 | - | - | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 253 000 | 253 000 | 253 000 | - | - | - |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | - | - | - |  |  |  |