Załącznik do uchwały

Nr XXIII/216/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 5 października 2008 r.

PROGRAM

USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DLA GMINY  BOBROWNIKI

Bobrowniki, wrzesień 2008 r.

Opracowanie: Referat Przedsięwzięć Publicznych

Urzędu Gminy Bobrowniki

SPIS TREŚCI

- Wprowadzenie........................................................................................................... 3

- Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego............................................................. 3

- Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami  i odpadami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające ...................................................................... 5

- Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy...........8

- Metody realizacji programu......................................................................................10

6.    Zasady pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest..................................11

- Finansowe aspekty realizacji programu...................................................................12

- Harmonogram rzeczowy realizacji programu..........................................................13

- Podsumowanie .........................................................................................................13

1.   Wprowadzenie.

14 maja 2002 r. Rada Ministrów RP przyjęła „Program usuwania azbestu                     i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.

Wymieniony „Program” zakłada oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie zakłada,                    że wyroby nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym, mogą być jeszcze wykorzystywane do roku 2032.

Potrzeba opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bobrowniki zawarta została  w Planie Gospodarki Odpadami (PGO) uchwalonego,                   w 2004 r.

W PGO przyjęto, że do niezbędnych działań w gminie zmierzających do wyeliminowania azbestu jest:

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest zamontowanych na obiektach              z uwzględnieniem prywatnych posesji,

- opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest, monitoring usuwania azbestu,

- organizacja kampanii o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i ich bezpiecznym usuwaniu.

Celem  Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bobrowniki jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest                                   z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.                           W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest                       z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań  oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

- Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych.

Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym      w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:

„wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000kg/m3,                to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu                    w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy;

„wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000kg/m3,  zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się  wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami

zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu                           oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą                           z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.                 z 1997 r. Nr 101, poz.628). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem                  i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest  „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest  w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki  gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- sporządzanie informacji i sprawozdań finansowych z zakresu realizacji „programu”.

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

-  przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

-  sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o:

a/ wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

b/ wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone,

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach                             oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

a/ identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b/ informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c/ zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d/ ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników                                     i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu;

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy;

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest                             z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów                                       i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                                          i sanitarnych.

- Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest

na terenie Gminy Bobrowniki

Określenie szacunkowych ilości azbestu na terenie Gminy.

W roku 2005 w ramach działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie

przeprowadzona została w Gminie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację przeprowadzono w oparciu o rozprowadzone wśród właścicieli nieruchomości ankiety. Objęto nią domy zabudowy jednorodzinnej, sieci wodociągowe oraz inne obiekty budowlane będące własnością osób prawnych i osób fizycznych.               Na podstawie  zebranych danych ustalono, że  na terenie Gminy dominuje eternit jako główny wyrób zawierający azbest ( płyty azbestowe faliste i płyty azbestowe płaskie).

Służy on jako pokrycie dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych.

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Bobrowniki (rok 2005)

| Rodzaj obiektu | Powierzchnia (m2) | Mg | Stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki jednorodzinne i gospodarcze, w tym: - sołectwo Bobrowniki - sołectwo Dobieszowice - sołectwo Myszkowice - sołectwo Rogoźnik - sołectwo Sączów - sołectwo Siemonia - sołectwo Twardowice - sołectwo Wymysłów | 10 370,5 200,0 - 1835,0 975,0 3056,5 1206,0 2918,0 180,0 | 155,06 3,0 - 27,14 13,72 45,9 18,9 43,7 2,7 | III |
| Obiekty użyteczności publicznej | - | - | - |
| Wielorodzinne budynki mieszkalne (DN w Dobieszowicach ) | 200,00 | 3,0 | III |
| Budynki i instalacje użytkowane przez podmioty gospodarcze ( Ferma drobiu w Dobieszowicach, ul. Młyńska) | 1918,00 | 28,77 | III |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej                                  z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wszystkie wyroby azbestowe            znajdujące się na terenie Gminy zaliczono do III stopnia pilności, co oznacza możliwość bezpiecznego ich użytkowania w terminie do 5 lat i poddanie ich ponownej ocenie po upływie tego okresu. Wykaz adresowy obiektów budowlanych, w których występują elementy zawierające azbest jest w posiadaniu Referatu Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy.

W toku inwentaryzacji stwierdzono również, że część  eksploatowanej sieci wodociągowej zbudowana jest z rur AC.

Dotyczyło to fragmentów sieci wodociągowej w sołectwach : Siemonia, Twardowice                         o długości 2600mb.  Oszacowano, że stanowi to 3,8m3 azbestu.

We wrześniu 2008 r. przeprowadzono  przy pomocy sołtysów poszczególnych sołectw weryfikację ilości budynków i obiektów zawierających wyroby azbestowe.

Na podstawie analizy porównawczej stwierdza się, że:

- Ilość budynków  zawierających azbest zmniejszyła się w porównaniu do roku 2005              o około 20%. Dotychczas nie prowadzono rejestru usuniętego azbestu, w związku z czym nie można określić dokładnej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest.

- Nastąpiły zmiany własnościowe niektórych budynków. I tak budynek Domu Nauczyciela            w Dobieszowicach z zasobów gminnych w wyniku zbycia lokali mieszkalnych najemcom przeszedł do zasobów mieszkaniowych osób fizycznych.

- W związku z prowadzoną przez Gminę budową nowej sieci wodociągowej w Siemoni             i Twardowicach sukcesywnie wyłączana jest z eksploatacji sieć wodociągowa wykonana                              z azbestu. Inwestycja zakończona zostanie w roku 2009, co spowoduje, że w Gminie całkowicie usunięta zostanie z eksploatacji azbestowa sieć wodociągowa.

W Gminie dotychczas nie stwierdzono występowania „dzikich wysypisk” odpadów zawierających azbest. W przypadku pojawienia się takowych, odpowiedzialny za ich likwidacje jest właściciel danej działki, na której stwierdzono pojawienie się odpadów lub Gmina, jeżeli są to tereny, które mają nieuregulowany stan prawny.

Zakłada się ponadto, że w Gminie na nieruchomościach osób fizycznych mogą znajdować            się pochodzące z demontażu wyroby zawierające azbest  lub wyroby, które zostały zakupione w celu zainstalowania na dachach budynków, a nie zostało to zrealizowane, gdyż właściciele odstąpili od tego zamiaru.

- Metody realizacji programu

Kampania edukacyjna w zakresie szkodliwości wyrobów zawierających azbest                a także sposobów bezpiecznego ich zabezpieczania, usuwania i unieszkodliwiania

W czasie trwania Programu od roku 2008 prowadzona będzie kampania edukacja
mieszkańców Gminy w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich
zabezpieczania, usuwania oraz unieszkodliwiania.

Na stronie Urzędu Gminy Bobrowniki zostanie opracowana zakładka tematyczna dotycząca azbestu, w której prezentowane będą:

- akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujące sposób bezpiecznego ich zabezpieczania, usuwania i unieszkodliwiania

- informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest,

- informacje o kolejnych działaniach Gminy podjętych w celu likwidacji azbestu,

- wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowanie odpadu,

- aktualny wykaz firm posiadających uprawnienia na demontaż wyrobów zawierających
azbest i transport powstałych odpadów.

Planowane działania w celu mobilizowania właścicieli, użytkowników do usunięcia
wyrobów zawierających azbest będą prowadzone poprzez:

- informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów
i pożyczek na wymianę pokryć dachowych z azbestu,

- dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: 
załadunku, transportu i składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych,

6. Zasady pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest

- Pomoc w usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest dotyczy właścicieli         budynków mieszkalnych i gospodarskich.

- Pomoc polegać będzie na odbiorze wyrobów zawierających azbest z posesji właścicieli              budynków, którzy zdjęli je we własnym zakresie, po zastosowaniu wymaganej prawem procedury.

- Samorząd Gminy pokrywać będzie koszty załadunku, transportu odpadów zawierających azbest   na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz ich utylizacji.

- W celu odbioru wyżej wymienionych wyrobów, Urząd Gminy wyłoni w drodze postępowania zgodnego z przepisami Prawa zamówień publicznych podmiot posiadający pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.

- Rozliczenie kosztów z podmiotem wykonującym zlecenie odbywać się będzie               w oparciu o fakturę bazującą na cenie jednostkowej ustalonej w postępowaniu oraz ilości odpadów wykazanej w karcie przekazania odpadów na składowisko.

- Do faktury dołączony będzie protokół odbioru azbestu z posesji

7.	Procedura postępowania:

-	odbiór odpadów zawierających azbest będzie następował na pisemny wniosek właściciela nieruchomości

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2

-	odbiór odpadów będzie realizowany według kolejności złożonych wniosków
i przygotowania odpadów do odbioru w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie gminy

- przy odbiorze odpadów z nieruchomości sporządzony będzie protokół odbioru.
Wzór stanowi Załącznik nr 3

7. Finansowe aspekty realizacji programu

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy począwszy od roku 2009.

Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania 100 % kosztów załadunku, transportu                  i unieszkodliwienia wyrobów. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska    i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe zasady, po spełnieniu  których  ustalane będą warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną   w odrębnym Zarządzeniu Wójta Gminy.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty ( 1 Mg) wykonania w/w usług:

-  Utylizacja wyrobów zawierających azbest   - 420,00zł + 7% VAT

- Koszty załadunku i transportu – 128,00zł + 22% VAT

W roku 2009 zakłada się usunięcie w I kolejności wyrobów zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone ( składowane na pryzmach na terenie posesji )       i rozpoczęcie usuwania azbestu pochodzącego z demontażu bieżącego.

Zakłada się,  że roczny koszt usuwania azbestu w 2009roku  wyniesie: 30 000 zł

Sfinansowanie kosztów nastąpi w ramach środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest w Gminie według cen obowiązujących w roku 2008 wyniesie  113 000 zł i zostanie rozłożony na kilka najbliższych lat.

8. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji. | IV kwartał 2008 r. |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest. | Od roku 2008 do zakończenia realizacji programu |
| 3. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest. | Od roku 2009 |
| 4 | Wdrożenie i realizacja programu. | Od roku 2009 |
| 5. | Monitoring i ocena realizacji programu. | Od roku 2010 |

9.  Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach                        i  technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilka następnych lat.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie              i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat                   i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.

Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane         z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów                    i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu.

Załącznik nr 1

# Wykaz aktów prawnych dotyczących azbestu

oraz ochrony przed jego szkodliwością

## Regulacje ustawowe

-	ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów   zawierających azbest
(tekst jednolity:  Dz. U. Nr 3/2004, poz. 20 z późniejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001   r.  o  odpadach (Dz.  U.  Nr 62/2001, poz.  628
z późniejszymi zmianami);

-	ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156/2006,
poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

-	ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129/2006,
poz. 902 z późniejszymi zmianami);

-	ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o  odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.  U.  Nr  100/2001, poz. 1085

z późniejszymi zmianami);

-	ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11/2001, poz. 84 z późniejszymi zmianami);

-	ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199/2002, poz. 1671 z późniejszymi, zmianami).

3.2.   Akty wykonawcze

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                       w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002, poz. 1833 z późniejszymi zmianami);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/2003, poz. 12);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów (Dz. U. Nr 216/2005, poz. 1824);

2

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1876);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280/2004, poz. 2771 z późniejszymi zmianami);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175/2002, poz. 1439);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30/2006, poz. 213);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych
z chorobami wywołanymi praca przy azbeście (Dz. U. Nr 189/2005, poz. 1603);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 185/2004, poz. 1920 z późniejszymi zmianami);

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski".

Załącznik nr 2

WNIOSEK

o odebranie odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

…………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………

/adres, tel. kontaktowy/

2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest:

…………………………………………………….		  nr ew. działki:…………………...

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):

…………………………………………………………………………………………………...

4. Ilość odpadów (w m2):………………………………………………………………………

5. Źródło powstania (określić skąd odpad pochodzi – wymiana pokrycia dachowego/elewacji budynku):……………………………………………………………..…………….…………

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

…………………………………….				           				       /data i podpis właściciela działki/

Uwagi:

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8.

- Załącznik nr 3

- PROTOKÓŁ ODBIORU

- (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)

- Wnioskodawca (właściciel nieruchomości)

- Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:............................................
nr ew. działki:

- Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie zwierające azbest):

- 4. Ilość usuniętych odpadów (w tonach):

- 5. Informacja, czy na nieruchomości znajdują się jeszcze wyroby zawierające azbest (jeśli

- tak podać szacunkowo ilość):

- Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne z prawdą.

- Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały
wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych.

- /data i podpis właściciela działki/

- /data i podpis

- przedstawiciela wykonawcy/

- Uwaga:

- Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady celem
przekazania do Urzędu Gminy w Bobrownikach, drugi dla właściciela nieruchomości.