Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXII/212/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 5.09 2008r.

  - Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w gminie Bobrowniki

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Okres realizacji programu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady z budżetu gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | Rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1/1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Dobieszowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie | UG | 2008-2011 | 12 752 000 | 3 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.1/2 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemioni, Sączowie Twardowicach, Myszkowicach – I etap | UG | 2009-2011 | 15 730 266 | 2 203 000 | 3 000 | 700 000 | 900 000 | 600 000 |
| 1.1/3 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej , tłocznej , przepompowni ścieków oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na ul. Akacjowej w Bobrownikach oraz budowa kanalizacji na Namiarach | UG | 2008-2010 | 1 363 245 | 800 000 | 500 000 | - | 300 000 | - |
| 1.1./4 | 010 | 01010 | Dokumentacja przyszłościowa budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sączów, Siemonia, Myszkowice , Twardowice | UG | 2010- 2011 | 200 000 | 200 000 | - | - | 100 00 | 100 000 |
| 1.1./5 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku pyzy ul. Trzcionki i Kościuszki wraz z przykanalikami | UG | 2008 | 483 100 | 483 100 | 483 100 | - | - | - |
| 1.1/6 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku na ul. 1 Maja i Zacisze o dł. 1 650 mb | UG | 2010- 2011 | 600 000 | 600 000 |  |  | 300 000 | 300 000 |
| 1.1./7 | 010 | 01010 | Dokumentacja przyszłościowa budowy kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku i Bobrownikach | UG | 2008- 2011 | 266 900 | 266 900 | 66 900 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.1./8 | 010 | 01010 | Zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków | UG | 2008-2009 | 330 000 | 330 000 | 30 000 | 300 000 |  |  |
| 1.1/9 | 010 | 01010 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego na ul. Słowackiego w Bobrownikach | UG | 2008 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 33 086 314 | 8 398 000 | 1 598 000 | 2 100 000 | 2 650 000 | 2 050 000 |
|  |  |  | Budżet gminy |  |  | 8 398 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 24 688 314 |  |  |  |  |  |