Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII/212/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 5.09 2008r.

.

1.2. Rozbudowa i budowa sieci wodociągowych

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Okres realizacji programu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady z budżetu gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | Rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2/1 | 010 | 01010 | Budowa i wymiana sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Siemoni | UG | 2010 | 90 000 | 90 000 | - | - | 90 000 | - |
| 1.2/2 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Siemoni | UG | 2008- 2009 | 300 000 | 486 100 | 236 100 | 250 000 | - | - |
| 1.2/3 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Wolności w Twardowicach | UG | 2008-2009 | 175 000 | 175 000 | 115 000 | 60 000 | - | - |
| 1.2/4 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej w Wymysłowie i ul. Sosnowa | UG | 2008 | 71 500 | 71 500 | 71 500 |  |  |  |
| 1.2/5 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Myszkowicach przy ul. Gajowej | UG | 2008 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |  |  |  |
| 1.2/6 | 010 | 01010 | Przystosowanie urządzeń studni w Myszkowicach | UG | 2008 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |  |  |  |
| 1.27 | 010 | 01010 | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Rogoźniku | UG | 2009 | 75 000 | 75 000 | - | 75 000 | - | - |
| 1.2/8 | 010 | 01010 | Modernizacja przepompowni w Sączowie | UG | 2011 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 |
| 1.2/9 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Bobrownikach ul. Gminna – II etap | UG | 2008 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 1 117 600 | 1 117 600 | 582 600 | 385 000 | 90 000 | 60 000 |
|  |  |  | Budżet gminy |  |  | 1 117 600 | 1 117 600 | 582 600 | 385 000 | 90 000 | 60 000 |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | - | - | - | - | - | - |