Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XX/199/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 1 lipca 2008 r.

Program Gospodarczy pn. „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bobrowniki na lata 2008-2011”

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka realizująca | Okres realizacji programu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | Rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | 010 | 01010 | Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Bobrowniki | UG | 2008-2011 | 33 086 314 | 8 398 000 | 1 598 000 | 2 100 000 | 2 650 000 | 2 050 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 8 398 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 24 688 314 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 010 | 01010 | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych | UG | 2008-2011 | 855 000 | 855 000 | 420 000 | 285 000 | 90 000 | 60 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 855 000 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 600 | 60013 60014 60016 60017 | Budowa i przebudowa chodników oraz dróg na terenie Gminy | UG | 2008-2011 | 8 476 000 | 2 925 000 | 820 000 | 1 023 000 | 782 000 | 300 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 2 925 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 5 551 000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 010 | 01095 | Program rewitalizacji terenów Gminy | UG | 2008-2010 | 495 000 | 195 000 | 95 000 | 50 000 | 50 000 | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 195 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 900 | 90002 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz przywrócenie terenów zdegradowanych do obszarów cennych przyrodniczo w Gminie Bobrowniki | UG | 2007-2010 | 1 300 180 | 237 036 | 5 000,00 | 153 781 | 78 255 |  |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 237 036 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 1 063 144 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750 | 75023 | Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki oraz informatyzacja | UG | 2007-2009 | 370 122 | 71 670 | 62 500 | 9 170 | - | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 71 670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne źródła finansowania |  |  | 298 452 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 700 801 900 | 70005 80104 90095 | Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych | UG | 2008-2011 | 600 000 | 600 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 150 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie | UG | 2008-2011 | 320 000 | 320 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 320 000 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 754 900 | 75412 90001 | Inwestycje realizowane przez inne podmioty | UG | 2008 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | - | - | - |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 235 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem w tym: |  |  | 45 737 616 | 13 836 706 | 3 415 500 | 3 800 951 | 3 980 255 | 2 640 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 13 836 706 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | 31 900 910 |  |  |  |  |  |