Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/199/08

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 1 lipca 2008 r.

1.3. Budowa i przebudowa  chodników i dróg w Gminie Bobrowniki

| Nr | Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka reali-zują-ca | Okres realiza-cji progra-mu | Nakłady ogółem do poniesienia na zadaniu | Nakłady finansowe z budżetu Gminy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3/1 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Bobrownikach przy ul. Bocianów i Bażantów | UG | 2008 – 2010 | 2 027 000 | 464 000 | 33 000 | 142 000 | 289 000 | - |
| 1. 3/2 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ul. Brzozowej | UG | 2008-2010 | 1 951 000 | 319 250 | 26 250 | 130 000 | 163 000 | - |
| 1.3/3 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Wymysłowie przy ul. Prusa | UG | 2008-2009 | 1 290 000 | 210 250 | 19 250 | 191 000 | - | - |
| 1.3/4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Mickiewicza w Dobieszowicach | UG | 2008-2009 | 670 000 | 127 250 | 27 250 | 100 000 | - | - |
| 1.3/5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Zacisze w Rogoźniku | UG | 2008-2009 | 890 000 | 156 250 | 26 250 | 130 000 |  |  |
| 1.3/6 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych Wymysłów Ogrodowa - dokumentacja | UG | 2008 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
| 1.3/7 | 600 | 60016 | Dokumentacja przyszłościowa do budowy dróg na kompleksach budowlanych | UG | 2008 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | - | - | - |
| 1.3/8 | 600 | 60014 | Budowa chodników przy ul. Polnej w Bobrownikach , ul.Kościuszki i Chrobrego w Sączowie - przejęcie zadań z powiatu | UG | 2008-2011 | 550 000 | 550 000 | 250 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.3/9 | 600 | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogowych ul. Węgroda i Kościuszki w Rogoźniku oraz ul.Sienkiewicza i 1 Maja w Bobrownikach – wsparcie dla powiatu | UG | 2008-2011 | 800 000 | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3/10 | 600 | 60017 | Przebudowa (modernizacja drogi do gruntów rolnych) w Sączowie | UG | 2008 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | - |
| 1.3/11 | 600 | 60013 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach | UG | 2008-2010 | 140 000 | 140 000 | 80 000 | 30 000 | 30 000 | - |
|  |  |  | Ogółem |  |  | 8 476 000 | 2 925 000 | 820 000 | 1 023 000 | 782 000 | 300 000 |
|  |  |  | Budżet Gminy |  |  | 2 925 000 | 2 925 000 | 820 000 | 1 023 000 | 782 000 | 300 000 |
|  |  |  | Środki zewnętrzne |  |  | 5 551 000 |  | - |  |  |  |