Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy  Nr XX/198/08

z dnia 1 lipca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy/ zadania  inwestycyjne w latach 2008-2010

| Lp. | Dz./r-dz. | Nazwa programu/zadania | Cel zadania | Nazwa jednostki organizac. realizującej program/ zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (z budżetu Gminy w latach realizacji) | Łączne nakłady w latach 2008-2010 | Wydatki w 2008 r. | Wydatki w 2009 r. | Wydatki w 2010 r. | Zrealizo-wane wydatki do końca 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010- 01010 | Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Siemoni | Poprawa jakości wody i zmniejszenia awaryjności | Urząd Gminy | 2008-2009 | 300 000,00 | 300 000,0 | 150 000,0 | 150 000,00 | 0 |  |
| 2 | 010 01010 | Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Wolności w Twardowicach | Poprawa jakości wody i zmniejszenia awaryjności | Urząd Gminy | 2008-2009 | 130 000,00 | 130 00,0 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0 |  |
| 3 | 010 01095 | Rewitalizacja terenu po RSP w Rogoźniku | Poprawa estetyki sołectwa | Urząd Gminy | 2008-2010 | 120 000,00 | 120 000,0 | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 4 | 010 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymianą sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie | Ochrona środowiska przez stworzenie warunków do organizacji zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | Urząd Gminy | 2008-2011 | 3 500 000,0 | 2 500 000,0 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000, |  |
| 5 | 010 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Akacjowa i budowa kanalizacji na Namiarkach w Bobrownikach | j.w. | Urząd Gminy | 2008-2010 | 800 000,00 | 800 000,0 | 500 000,0 | - | 300 000,0 |  |
| 6. | 010 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemoni, Sączowie, Twardowicach, Myszkowicach | j.w. | Urząd Gminy | 2008-2011 | 2 203 000,0 | 1 603 000,0 | 3 000,00 | 700 000,00 | 900 000,0 |  |
| 7. | 010 01010 | Zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków | j.w. | Urząd Gminy | 2008-2009 | 330 000,00 | 330 000,0 | 30 000,00 | 300 000,00 | 0 |  |
| 8. | 010 01010 | Dokumentacja przyszłościowa budowy kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku i Bobrownikach | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy | 2008-2011 | 266 900,00 | 216 900,0 | 66 900,0 | 100 000,00 | 50 000,00 |  |
| 9 | 600 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Bobrownikach przy ul. Bocianów i Bażantów | Rozwój budownictwa mieszkaniowego | Urząd Gminy | 2008-2010 | 464 000,00 | 464 000,0 | 33 000,00 | 142 000,00 | 289 000,0 |  |
| 10. | 600 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ul. Brzozowej | Rozwój budownictwa mieszkaniowego | Urząd Gminy | 2008-2010 | 319 250,00 | 319 250,0 | 26 250,00 | 130 000,00 | 163 000,0 |  |
| 11. | 600 60016 | Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Wymysłowie przy ul. Prusa | Rozwój budownictwa mieszkaniowego | Urząd Gminy | 2008-2009 | 210 250,00 | 210 250,0 | 19 250,00 | 191 000,00 | 0 |  |
| 12 | 600 60016 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Mickiewicza w Dobieszowicach | Ułatwi dojazd do posesji i rozwój budownictwa | Urząd Gminy | 2008-2009 | 127 250,00 | 127 250,0 | 27 250,00 | 100 000,00 | 0 |  |
| 13 | 600 60016 | Przebudowa drogi gminnej na ul. Zacisze w Rogoźniku | Ułatwi dojazd do posesji i rozwój budownictwa | Urząd Gminy | 2008-2009 | 156 250,00 | 156 250,0 | 26 250,00 | 130 000,00 | 0 |  |
| 14 | 600 60013 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach - przejęcie zadań | Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2008- 2010 | 140 000,00 | 140 000,0 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 15 | 600 60014 | Budowa chodników przy ul. Polnej w Bobrownikach, ul.Chrobrego i Kościuszki w Sączowie- przejęcie zadań | Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2008-2011 | 550 000,00 | 450 000,0 | 250 000,0 | 100 000,00 | 100 000,0 |  |
| 16 | 600 60014 | Modernizacja nawierzchni drogowych ul. Węgroda i Kościuszki w Rogoźniku , Sienkiewicza i 1 Maja w Bobrownikach - pomoc finansowa | Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2008-2011 | 800 000,00 | 600 000,0 | 200 000,0 | 200 000,00 | 200 000,0 |  |
| 17 | 900 90002 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki | Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2007-2010 | 187 200,00 | 86 000,00 | 5 000,00 | 2 745,00 | 78 255,00 | 101 200,0 |
| 18 | 750 75023 | Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki | Informatyzacja usług publicznych | Urząd Gminy | 2007-2009 | 62 668,00 | 49 670,00 | 40 500,00 | 9 170,00 | 0 | 12 998,00 |
| 19 | 900 90095 | Termomodernizacja budynków komunalnych | Poprawa wyglądu i oszczędności na ogrzewaniu | Urząd Gminy | 2008- 2010 | 225 000,00 | 225 000,0 | 25 000,00 | 100 000,0 | 100 000,0 |  |
| 20 | 900 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie | Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2008-2011 | 320 000,00 | 240 000,0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | OGOŁEM |  |  |  | 11 211 768,00 | 9 067 570,0 | 2 152 400,0 | 3 574 915,0 | 3 340 255,0 | 114 198,0 |