Plan Odnowy Miejscowości

Siemonia

do roku 2013

Bobrowniki -  styczeń 2008

Załącznik do Uchwały Nr XVII/168/08 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28.03.2008 r.

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	3

1.	Podstawowe informacje	3

1.1.	Historia	3

1.2.	Położenie geograficzne i administracyjne	4

2.	Przesłanki opracowania planu odnowy	4

II.	ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI	5

1.	Środowisko przyrodnicze	5

2.	Środowisko kulturowe	5

3.	Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna	6

4.	Sfera gospodarcza	8

5.	Potencjał społeczny	9

III.	ANALIZA SWOT	11

IV.	PLAN DŁUGOTERMINOWY	12

1.	Priorytety	12

2.	Uzasadnienie	12

3.	Cele	13

4.	Wykaz i harmonogram realizacji projektów na okres 2007-2013	13

5.	Fotografie - przedstawiające kluczowe i charakterystyczne obiekty	15

V.	ZARZĄDZANIE	16

1.	Wdrażanie	16

2.	Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej	17

- WSTĘP

- Podstawowe informacje

### Historia

Siemonia – odległość od Będzina ok. 14 km na północny – zachód.

Okolica Siemoni od czasów najdawniejszych była zamieszkała. Przed kilkudziesięciu laty                        w wiosce odkryto groby typu łużyckiego (kultura łużycka obejmuje okres lat 1400 – 350 przed narodzeniem Chrystusa) a zarazem natrafiono na ślady kopalni z epoki halsztackiej (starszy okres żelaza r. 800 – 500 przed narodzeniem Chrystusa). Tędy też przechodził                             w zamierzchłych czasach szlak drogowy łączący okolice późniejszego Krakowa ze starożytną drogą rzymską tzw. bursztynową i tędy wiódł już w X w. szlak handlowy Śląsko – Krakowski. Nie bez znaczenia jest i fakt utworzenia parafii w wiosce już około r. 1223 czyli zaraz po wprowadzeniu chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Nazwa wioski jest nowszego pochodzenia i sięga zapewne I poł. XII w.

Pierwszą historyczną wzmiankę o wiosce czerpiemy z kronik śląskich, które mówią, że około r. 1223 już istniał kościół w Siemoni. Następną wiadomość o osadzie znajdujemy                      w regestrach świętopietrza z r. 1326, wreszcie w przywileju Jana Grota biskupa krakowskiego, wydanego w r. 1337 w sprawie sołtysostwa w Winiarach, przy którym świadkuje Mikołaj – pleban z Siemoni. W XV w. wioska dzieliła się na 3 części: szlachecką, rycerską, zagrodniczą. Pod koniec XVI w. znikają z wioski nazwiska Świerczynów                          i Kapustów, a pojawiają się jako dziedzice Siemońscy.

W XIX w. gospodarzyli w wiosce Załaszowscy, Pigłowscy, Grabiańscy.                                                    W czasie najazdu Tatarów w XIII wieku Siemonia została doszczętnie zniszczona. Odbudowana  z powrotem legła ponownie w gruzach w XV w. Po raz trzeci w r. 1451 napadły na nią bandy Jana  z Welczyna. W czasie wojen szwedzkich żołdactwo zrabowało wioskę do ostatniej kury. Biskupi krakowscy litując się nad nędzą ludności, zwolnili wioskę od dziesięcin kościelnych na lat trzy.

Wioska była osadzona na 8 łanach kmiecych i 4 zagrodniczych. Posiadała dwie osady mynarskie z młynami, zwane Przykrupek i Mojki (ostatnia zwała się później Łata, wreszcie Podmłynie) osadę leśną Ostrężnica (w stronie zachodniej) wreszcie osadę górniczą Popie.

Górnictwo na terenie wioski sięga bardzo odległych czasów, o czym świadczą odkryte               w I poł. XIX w. ślady kopalni z okresu żelaza.

Po r. 1795 Prusacy otworzyli na Popiej Górze kopalnię rudy żelaznej, która była czynna jeszcze w 1816, o czym świadczą akta znajdujące się w Archiwum Urzędu Górniczego              w Dąbrowie Górniczej zatytułowane „Anschnitt von den Kőngil Polnischen Eisen Erz Grubenen Siemonie” około r. 1822 otwarto w wiosce nową kopalnię rudy żelaznej i nazwano ją Hanke. Najwyższa jej produkcja wynosiła rocznie 7675 kubłów. W kierunku północno – wschodnim od tej kopalni istniała w r. 1841 druga kopalnia rudy żelaznej eksploatowana przez osoby prywatne. Około r. 1855 otwarto na południowo - wschodnich stokach Popiej Góry trzecią kopalnię rudy żelaznej i nazwano ją Łata.

Niektóre z tych kopalń czynne były do r. 1875 zasilając rudą huty w Pradłach, Pankach               i Porębie.

Wioska w r. 1827 liczyła 36 domów i 236 mieszkańców. W r. 1864 utworzono gminy i wieś Siemonia weszła w skład Gminy Ożarowice z siedzibą w Tąpkowicach. W r. 1887 wieś liczyła 562 mieszkańców, w r. 1896 – 599, w r. 1925 – 743, a w r. 1939 – 818, natomiast liczba budynków w r. 1837 sięgała 143.

W r. 1913 założono we wsi Kółko Rolnicze, a w r. 1917 Ochotniczą Straż Pożarną, zaś w r. 1928 Koło Gospodyń Wiejskich. W okresie tym wybudowano również szkołę podstawową, którą rozbudowano w latach dziewięćdziesiątych.

W 1940 r. przeniesiono Gminę Ożarowice do Sączowa, nazywając ją Gminą Sączów,                w skład której nadal wchodziła wieś Siemonia.

W r. 1945 rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych na dom kultury, którego budowę rozpoczęto w 1955 r. a oddano do użytku w r. 1965.

W wyniku zmian administracyjnych utworzono z dniem 1 stycznia 1955 r. Gromadzką Radę Narodową w Siemoni, w skład której weszła wieś Myszkowice i Twardowice.                                Z dniem 1 stycznia 1962 nastąpiła likwidacja GRN w Siemoni i wszystkie 3 wsie włączono do GRN w Sączowie.

Wraz z następną zmianą administracyjną – 1 stycznia 1973 r. utworzono Gminę Bobrowniki, w skład której weszła Siemonia. W okresie tym liczba mieszkańców wsi wynosiła 878 osób.

### Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Bobrowniki jako jednostka administracyjna została utworzona w 1973 roku. 
W jej skład wchodzą sołectwa: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twrdowice, Wymysłów. Siedzibą władz gminy jest sołectwo Bobrowniki , w latach 1973-1975 był to Rogoźnik.

Powierzchnia gminy wynosi: 52 km2, co stawia ją w rzędzie mniejszych obszarowo gmin w województwie. Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w powiecie będzińskim. Wysokość tego obszaru nie przekracza 400 m n.p.m.

Miejscowość Siemonia leży w północnej części Gminy Bobrowniki  i zajmuje obszar              6,4 km2, co stawia ja pod względem obszaru na czwartym miejscu w gminie.  Zamieszkuje ją ponad 930 mieszkańców i w tym zakresie jest to miejscowość zajmująca piąte miejsce                 w gminie.

Mapa miejscowości Siemonia  jest załącznikiem do Planu Odnowy Miejscowości Siemonia.

- Przesłanki opracowania planu odnowy

- Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe podejmowane na terenie ich małych ojczyzn.

- Opracowanie a następnie wdrożenie planu odnowy wiąże się z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej:

- możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych;

- zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, dzięki pojawiającym się nowym możliwościom finansowania zadań;

- wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego;

- wdrażanie pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców;

- wzrost wartości majątku komunalnego – nieruchomości;

- aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania     i stopnia integracji mieszkańców wokół działania na rzecz własnego środowiska - miejscowości;

- kierowanie nakładów inwestycyjnych na zadania posiadające akceptację lokalnego społeczeństwa.

- ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

  - Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze jest systemem naturalnym, łączącym poszczególne komponenty środowiska w naturalne jednostki przyrodnicze. Nie są one ograniczone przez podziały administracyjne, lecz są częścią systemu i znajdują się w sieci wzajemnych zależności. Środowisko przyrodnicze Siemoni nie stanowi zatem samodzielnej przyrodniczej, wyizolowanej jednostki lecz jest częścią systemu naturalnego obszaru Wyżyny Śląskiej. Miejscowość ta położona jest na Płaskowyżu Twardowickim. Najwyższe wzniesienie  to Korzystna Góra – wysokość ponad 350 m npm. Teren miejscowości charakteryzują progi erozyjne, garby międzydolinne, zagłębienia krasowe i zbocza o wystawie południowej i południowo-zachodniej – korzystne dla osadnictwa. Znaczną część terenu zajmują lasy - około 86ha, które spełniają funkcję lasów ochronnych.

W rejonie Siemoni swoje źródła ma potok Jaworznik –  lewy dopływ Brynicy.

Użytki rolne cechuje stosunkowo wysoka różnorodność gleb pod względem ich geologicznego pochodzenia i przebiegu procesów glebotwórczych. W Siemoni w większych kompleksach występują rędziny  oraz piaski  gliniaste.

W strukturze użytków rolnych wg klasyfikacji bonitacyjnej znajdują się:

-    gleby klas III			-  około 1%

-	gleby klas IV 			-  około 49%

-	gleby klas V,VI 	            -  około 50%

W związku ze słabą klasą bonitacyjną gleb, występującymi zanieczyszczeniami,  przekształceniami rolnictwa w obszarach własnościowych, jakościowych, technologicznych         i ekonomicznych  grunty rolne wykorzystywane są na cele rolnicze coraz  w mniejszym stopniu. Produkcja rolna prowadzona jest w kilkunastu gospodarstwach rolnych w miejscowości.

  - Środowisko kulturowe

Najważniejszymi obiektami zabytkowymi Gminy są obiekty wpisane do Rejestru Zabytków. Obiekty takie znajdują się w Bobrownikach, Dobieszowicach, Myszkowicach, Sączowie. Na obszarze Siemoni wyznaczone zostały strefy :

- pełnej ochrony konserwatorskiej z bezwzględnym priorytetem wymogów konserwatorskich. Obejmuje ona teren wokół kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych, ograniczony ulicami 1 Maja, Kościuszki                   i murem cmentarnym,

- pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Granica strefy obejmuje cmentarz w obrębie ogrodzenia,

- strefę ekspozycji na wschód i południe od kościoła parafialnego,

- strefę ochrony archeologicznej szczegółowo oznaczoną, gdzie wszelkie prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Ponadto zakwalifikowano  do ochrony kilka budynków drewnianych i murowanych           z przełomu XIX i XX wieku i obiekty: krzyż przydrożny, kaplicę cmentarną  oraz nagrobek murowany z 1868r.

  - Gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna

Zagospodarowanie przestrzenne Siemoni wyznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Siemonia wprowadzony uchwałą                        nr XXX/215/05 Rady Gminy w Bobrownikach z dnia 30 września 2005r.  Regulacje zawarte     w Planie są zgodne  z głównymi celami i kierunkami rozwoju Gminy, zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki.

Główny cel rozwoju przestrzennego Gminy Bobrowniki, w tym  Siemoni to wykorzystanie szans gminy wynikających z jej zasobów i położenia dla:

  - tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju miejscowości jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej;

  - systematycznej i trwałej poprawy standardów życia mieszkańców  i stanu bezpieczeństwa publicznego;

  - rozwoju i systematycznej poprawy infrastruktury technicznej;

  - podniesienia atrakcyjności osadniczej i turystycznej;

  - zagospodarowania obszaru miejscowości w sposób racjonalny  pod względem przestrzennym, architektonicznym.

W przypadku Siemoni powyższe kierunki zdeterminowane zostały planowaną budową autostrady A -1 której przebieg (z południa  na północ) dzieli miejscowość na dwie części.

Infrastruktura techniczna

Stan systemu komunikacji

Na terenie Siemoni układ podstawowy sieci komunikacyjnej stanowią drogi powiatowę: ul. Kościuszki o długości 2,5 km, ulica Młyńska o długości 0,6km,  ul. Wolności o długości 0,50km, ul. Leśna o długości 2,0 km.  Łącznie drogi powiatowe  mają 5,60km.

Uzupełnieniem tego układu jest  5 dróg gminnych ( Cmentarna, Młyńska, Słoneczna, Szkolna) o łącznej długości 2,4 km.  Ważny odcinek w układzie komunikacyjnym sołectwa stanowi droga wojewódzka ( przebiegająca od granicy z Gminą Psary do Pyrzowic w Gminie Ożarowice - ulice : Młyńska, 1 Maja ) która ma długość 3,75 km.

Nie wszystkie drogi publiczne posiadają chodniki dla pieszych. Jeżeli zostały wybudowane to z reguły są to chodniki jednostronne i nie przy całych ciągach drogowych.

Istotnymi problemami w zakresie drogownictwa są:

-    wysoki stopień degradacji technicznej infrastruktury komunikacyjnej spowodowany

długoletnim okresem użytkowania

-    brak chodników przy niektórych drogach publicznych,

-     rosnący ruch drogowy;

- zmniejszające się bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

- zagrożenia dla ruchu pieszych;

- ograniczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji komunikacyjnych.

Na terenie miejscowości w obecnej chwili jest niewiele miejsc parkingowych. Znajdują się one przeważnie przy obiektach użyteczności publicznej.

Gospodarka wodno – ściekowa

Kanalizacja

Na terenie Siemoni nie ma kanalizacji sanitarnej. Ciekłe odpady komunalne gromadzone są w zbiornikach przydomowych – szambach,  których normy techniczne              w większości odbiegają od  pożądanych i zgodnych z prawem budowlanym. Nieliczne  tylko nieruchomości wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków. W związku                     z powyższym odpady komunalne ciekłe często nie trafiają do oczyszczalni ścieków                   a usuwane są na okoliczne pola  i nieużytki. Powoduje to degradację środowiska naturalnego i wymaga szybkich zmian w kierunku dostosowania do wymogów prawa wspólnotowego i ochrony cennego środowiska przyrodniczego.

Na terenie Siemoni  funkcjonuje sieć wodociągowa stanowiąca mienie gminne zaopatrująca w wodę wszystkie zabudowane nieruchomości. Zaopatrzenie w wodę następuje  z zasobów Gminy Mierzęcice ze studni głębinowych. W ramach uzupełniania niedoborów wody jest możliwość dostawy wody do miejscowości z przepompowni zlokalizowanej w Sączowie.

Długość wodociągów w Siemoni wynosi 6,9 km. Podłączonych jest do nich ponad 325 domów.

Eksploatacja systemu zaopatrzenia w wodę powierzona jest gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Budynki i budowle

Na budownictwo mieszkaniowe  w Siemoni składają się wyłącznie zasoby mieszkaniowe osób fizycznych. Są to mieszkania w budynkach jednorodzinnych ( około 250 domów). Szacuje się, że w trakcie budowy znajduje się około 15 domów mieszkalnych jednorodzinnych.

Gazyfikacja

Siemonia należy do dobrze zgazyfikowanych miejscowości w gminie. Inwestycja budowy gazociągu  realizowana była w latach 1993-1996. Pełne zabezpieczenie dostaw gazu pozwala na całkowite wyeliminowanie węgla z energetyki cieplnej i przejścia na opalanie gazem, co znacznie poprawiłoby czystość powietrza. Jest to jednak stan pożądany, gdyż gaz w większości wykorzystywany jest tylko  do celów bytowych. Spowodowane jest to zbyt wysokimi kosztami eksploatacji kotłowni gazowych.

Ogrzewanie gazowe posiada  zlokalizowane w miejscowości Publiczne Gimnazjum.

Elektryfikacja i oświetlenie dróg

Dostawy energii elektrycznej pokrywają istniejące ogólne zapotrzebowanie oraz zapewniają niezbędną rezerwę. Przestrzenny rozkład źródeł mocy (stacji) wymagać jednak będzie w miarę wzrostu zapotrzebowania istniejących odbiorców i pojawiania się nowych, rozbudowy i modernizacji. Sołectwo nie posiada alternatywnych źródeł zasilania i to stanowi istotny problem w przypadku czasowych wyłączeń dostaw energii.

Oświetlenie uliczne należy do obowiązków gminy. Urządzenia oświetlenia ulicznego umieszczone są w większości przypadków na urządzeniach będących własnością dostawcy energii elektrycznej. Oświetlenie uliczne jest systematycznie modernizowane                             i rozbudowywane ze środków  finansowych  gminy. Eksploatacja oświetlenia ulicznego powierzona jest w drodze odrębnej umowy dostawcy energii elektrycznej. W Siemoni

zainstalowanych jest 95  punktów oświetlenia ulicznego.

Gospodarka odpadami

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy reguluje uchwała Rady Gminy w Bobrownikach, w związku z czym w Siemoni obowiązują te same zasady                 i przepisy miejscowe w zakresie gospodarki odpadami jak w pozostałych sołectwach. Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów i minimalizacji ich ilości. Gmina posiada składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w Wojkowicach a wybudowane w ramach porozumienia gmin: Wojkowice, Bobrowniki, Psary, Ożarowice.  Tam też trafiają odpady komunalne z Siemoni.

W sołectwie wdrożony jest system segregacji  odpadów polegający na wydzielaniu ze strumienia odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania : papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła. Pojemniki na szkło ustawione są w miejscach publicznych, natomiast pojemniki do segregacji pozostałych wymienionych  wcześniej odpadów znajdują się na terenach nieruchomości. Nadal wymagane są działania  na rzecz edukacji   ekologicznej społeczeństwa oraz wysoki poziom nakładów ze środków finansowych gminy na utrwalanie    i rozbudowywanie systemu gospodarki odpadami w tym sołectwie.

Sieć telekomunikacyjna

Na terenie gminy funkcjonuje sieć telekomunikacyjna z 4 centralami automatycznymi
wybudowana w latach 1994-1996 przez gminę Bobrowniki ze środków budżetu gminy, Telekomunikacji Polskiej S.A., środków mieszkańców gminy  oraz ze środków zagranicznych programu Struder i środków  Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Do sieci tej przyłączonych było w gminie ponad 2000 abonentów, z czego w Siemoni około 180
Operatorem na terenie gminy jest Telekomunikacja Polska S.A.

W związku z tą inwestycją w chwili obecnej ani w gminie, ani też w Siemoni nie występują  żadne problemy dotyczące usług  telefonicznych i korzystania z Internetu.

Jest to związane również z tym , że na szeroką skalę mieszkańcy mogą korzystać                    z usług telefonicznych bezprzewodowych oraz usług internetowych świadczonych przez innych operatorów droga kablową, czy też radiową.

Istniejąca sieć telekomunikacyjna obejmuje światłowody oraz linie podwieszone na niezależnych słupach drewnianych, co wymagać będzie przebudowy ze względów estetycznych i  wytrzymałościowych.

  - Sfera gospodarcza

Rolnictwo

W  Siemoni istnieje 107 gospodarstw rolnych. Są to gospodarstwa w następujących przedziałach obszarowych :

- od 1 do 2 ha 		–-	 74 gospodarstw,

- powyżej 2 do 5 ha	- 	 23  gospodarstwa,

- powyżej 5 do 15 ha	-	  7 gospodarstw,

- powyżej 15 ha	-	  3 gospodarstwa

Wszystkie gospodarstwa rolne obejmują  łącznie obszar 246 ha.

Mimo, że wymienione jednostki zaliczane są zgodnie z przepisami do gospodarstw rolnych, to nie zalicza się ich do gospodarstw o dużej zdolności gospodarczej.  Duża część gruntów jest odłogowana. Płody rolne z gruntów użytkowanych rolniczo przeznaczane są                       w większości na samozaopatrzenie.

Nieruchomości osób fizycznych o powierzchni  do 1 ha obejmują obszar 110 ha.

W tym zakresie grunty wykorzystywane są na ogródki przydomowe : uprawę warzyw      i podnoszenie estetyki posesji: trawniki, zieleńce, zadrzewienia.

Obecnie struktura własnościowa gruntów w Siemoni przedstawia się następująco :

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa        164 ha

Grunty Lasów Państwowych				  86 ha

Grunty osób fizycznych i spółek handlowych 	356 ha

Grunty Gminy				                        39  ha

Pozostałe branże sfery gospodarczej

Ludność Siemoni w większości pracuje zawodowo w firmach, poza swoją miejscowością. Według ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej w Urzędzie Gminy Bobrowniki   w Siemoni istnieją  47 firmy o różnych branżach. 9  firm to firmy transportowe, 16 świadczy usługi w sektorze budowlanym, 22 świadczy usługi handlowe. W kilkunastu przypadkach mieszkańcy Siemoni prowadzą na własny rachunek lub w ramach różnych innych form prawa handlowego działalność gospodarczą, ale odbywa się to poza miejscowością.

  - Potencjał społeczny

Sytuacja demograficzna.

Liczba ludności w Siemoni począwszy od roku 2004 ma tendencję rosnącą, co jest zjawiskiem pozytywnym. Wynika  to z wzrostu liczby urodzeń dzieci oraz z zamieszkania na terenie sołectwa osób, które nabyły nieruchomości i wybudowały domy mieszkalne. Może to być potwierdzeniem, że miejscowość jest atrakcyjna pod kątem osadnictwa. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat stan liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały przedstawia się następująco :

| Rok | Liczba ludności |
| --- | --- |
| Grudzień 2003 | 910 |
| Grudzień 2004 | 892 |
| Grudzień 2005 | 897 |
| Grudzień 2006 | 911 |
| Grudzień 2007 | 937 |

Opieka społeczna

Ludność Siemoni w zakresie pomocy społecznej nie odbiega w statystykach od mieszkańców innych sołectw  w gminie.

Społeczno-ekonomiczne różnicowanie się społeczeństwa wywołuje wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Z roku na rok systematycznie rośnie liczba rodzin kwalifikujących się do pomocy finansowej. Wzrost wydatków na opiekę społeczną wynika nie tylko z ubóstwa. Uwarunkowania ustawowe przesunęły pewne sprawy z kompetencji urzędu pracy, zakładu ubezpieczeń społecznych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest właściwy do udzielania świadczeń społecznych w różnych formach.

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy w formie pieniężnej czy naturze jest obecnie trudna sytuacja materialna rodzin dotkniętych bezrobociem. Dla wielu tych rodzin jest to jedyne źródło utrzymania. Podobnie długotrwała choroba i niepełnosprawność               to jedne z ważniejszych przyczyn objęcia pomocą społeczną. Zjawisko to dotyczy                     w większości osób starszych, przeważnie rencistów i emerytów.

Pomocą obejmuje się rodziny z potrzeby ochrony macierzyństwa a także dzieci                    i młodzież uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie dożywiania.

Oświata i wychowanie

Gmina prowadzi  w Siemoni publiczne gimnazjum. W zakresie szkolnictwa podstawowego i opieki przedszkolnej  Siemonia  należy  do  obwodu  sączowskiego.

Do gimnazjum  w Siemoni  mają prawo uczęszczać  uczniowie z całej gminy. Ponieważ           w Gminie Bobrowniki prowadzone są dwa gimnazja w Siemoni i w Rogoźniku o profilu sportowym  to rodzice dokonują wyboru gimnazjum dla swojego dziecka.

W roku szkolnym 2007/2008 do Gimnazjum w Siemoni uczęszcza łącznie 161 uczniów ; 89 dziewcząt i 72 chłopców. Nauka realizowana jest w dwóch klasach pierwszych, dwóch klasach drugich i w dwóch klasach trzecich.

Baza, którą dysponuje gimnazjum została rozbudowana w latach dziewięćdziesiątych.

W tym okresie dobudowana została sala gimnastyczna z zapleczem, nowe sale dydaktyczne, oraz pomieszczenia stołówki, kuchni, biblioteki, pomieszczenia sanitarne.           W latach późniejszych dokonano termoizolacji budynku, zagospodarowano tereny przyszkolne i wybudowano boisko sportowe. Baza oświatowa w Siemoni  wymaga jednak systematycznych nakładów na  konieczne remonty i bieżące utrzymanie, konserwację                i zakupy nowoczesnych środków dydaktycznych.

Kultura i sport

Życie kulturalne w miejscowości toczy się wokół filii Gminnego Ośrodka Kultury,                   w ramach którego prowadzona jest działalność biblioteczna i środowiskowa.

W sołectwie  działa Koło Gospodyń Wiejskich, zespół śpiewaczy. Mieszkańcy mają ponadto możliwość uczestniczenia w różnych formach działalności kulturalnej organizowanej przez gminną instytucję kultury.

Ważnym podmiotem w dziedzinie krzewienia kultury i sportu w miejscowości jest Ochotnicza Straż Pożarna,  która posiada siedzibę  również w budynku filii GOK.

Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z zaplecza sportowego przy gimnazjum.                W sołectwie nie działają kluby sportowe.

Opieka zdrowotna

Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców gminy zapewnia ośrodek zdrowia wchodzący w strukturę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Prywatna praktyka Stomatologiczno-Lekarska  z siedzibą w Tąpkowicach,  w którym mieści się, poradnia rodzinna,  poradnia K , poradnia stomatologiczna. Mieszkańcy Siemoni mają  dostęp               do specjalistycznych usług zdrowotnych  świadczonych w budynku ośrodka zdrowia                 w Dobieszowicach poprzez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej a także                                do korzystania z usług innych zakładów w sąsiednich miastach, w tym również w Gminie Ożarowice.

- ANALIZA SWOT

| - Czynniki sprzyjające rozwojowi | - Czynniki niesprzyjające rozwojowi |
| --- | --- |
| - Czynniki rozwojowe wewnętrzne |  |
| - Atuty | - Słabości |
| czyste środowisko naturalne | mały rynek pracy |
| kapitał ludzki | odłogujące grunty rolne, brak zainteresowania młodych ludzi gospodarowaniem na roli |
| filia Gminnego Ośrodka Kultury | niezbędne duże nakłady finansowe na budowę systemu kanalizacji sanitarnej |
| ośrodek zdrowia świadczący podstawowe usługi zdrowotne | Konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej i urządzeń zaopatrzenia w wodę |
| baza oświatowa: publiczne gimnazjum z zapleczem sportowym (sala gimnastyczna, boisko sportowe ) | występujące bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej |
| prężna jednostka OSP | konieczne nakłady na utrzymanie i remonty obiektów użyteczności publicznej w tym termomodernizacji |
| aktywność środowiskowa mieszkańców | rosnące problemy wynikające z ubożenia społeczeństwa |
| duże zainteresowanie mieszkańców estetyką otoczenia |  |
|  | - zagrożenie bezpieczeństwa publicznego , wandalizm, - wybryki chuligańskie młodzieży |
|  | - Oddziaływanie budowy a następnie eksploatacji autostrady A-1, której trasa przecinać będzie miejscowość |
| - Czynniki rozwojowe zewnętrzne w otoczeniu |  |
| - Szanse | - Zagrożenia |
| pomoc władz powiatowych na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów | negatywne wzorce płynące z mediów i z zachowań niektórych osób przyjezdnych |
| aktywizacja różnych podmiotów na rzecz podnoszenia rangi i prestiżu miejscowości | mała liczba policjantów w służbie - dzielnicowych |
| wzrost zainteresowania czynnym wypoczynkiem | ograniczone środki finansowe na rozwój miejscowości |
| dostępne zewnętrzne środki pomocy na wspieranie lokalnych inicjatyw |  |

- PLAN DŁUGOTERMINOWY

  - Priorytety:

# Budowa i modernizacja infrastruktury, w szczególności: kanalizacyjnej, wodociagowej, drogownictwa

# Dostosowanie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych                            i kulturalnych mieszkańców do ich oczekiwań;

# Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie tradycji i wartości lokalnych;

# Podniesienie atrakcyjności osadniczej;

# Rozwój przedsiębiorczości;

# Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej;

# Zagospodarowanie terenów publicznych , podnoszenie estetyki miejscowości.

  - Uzasadnienie

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. W przypadku Siemoni będzie to wymagać przede wszystkim koncentracji środków na kontynuację modernizacji sieci wodociągowej, budowę systemu oczyszczania ścieków  i budowę chodników.

Bogate dziedzictwo kulturowe, aktywność kulturalna mieszkańców są elementem wpływającym na atrakcyjność miejscowości. Dlatego dążyć należy do wzbogacania życia kulturalnego a także uatrakcyjniania spędzania wolnego czasu, szczególnie młodzieży.

Wobec powyższego ważnym elementem działań w zakresie odnowy miejscowości jest wdrażanie wszelkich działań podnoszących walory miejscowości zarówno w sferze społecznej jak i materialno-technicznej.

Bardzo ważnym elementem kształtującym warunki życia mieszkańców, odpowiadające standardom cywilizacyjnym i pozwalające mieszkańcom realizować ich cele ekonomiczne, jest stworzenie im warunków do aktywnego uczestnictwa w gospodarczym życiu miejscowości i gminy.

Temu celowi mogą służyć wszelkie inicjatywy tworzenia lokalnych organizacji czynnie włączających się do rozwoju miejscowości.

Trudna sytuacja na rynku pracy należy do ważnych problemów społecznych                        i gospodarczych miejscowości. W tym zakresie wymagane będzie wspieranie tych inicjatyw gospodarczych, które generować będą nowe miejsca pracy oraz  skutecznie przyczyniać się będą do przeciwdziałania bezrobociu.

  - Cele

- Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów długofalowych, które zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie będąc zgodnymi z najważniejszymi dokumentami planistycznymi gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Poniżej zaprezentowano cele sformułowane w podstawowych sferach życia lokalnej społeczności. Kolejność poniższych celów nie stanowi ich hierarchii, są one równorzędne.

Rozwój rynku pracy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Modernizacja sieci wodociągowej i sieci oświetlenia ulicznego

Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa na drogach, budowa chodników

Zagospodarowanie terenów publicznych i estetyzacja miejscowości

Systematyczna modernizacja bazy oświatowej i kulturalnej

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Eliminowanie uciążliwości wynikających z ruchu transportu ciężkiego.

Ograniczenie źródeł zanieczyszczenia środowiska.

Monitorowanie problematyki pomocy społecznej, w celu szybkiej i konkretnej interwencji.

  - Wykaz i harmonogram realizacji projektów na okres 2007-2013

- Zadania realizowane w roku 2007

| - Nazwa przedsięwzięcia | - Nakłady - w tys.zł |
| --- | --- |
| - Sporządzenie dokumentacji na I etap kanalizacji Siemoni | - 74 |
| - Wymiana sieci wodociągowej wraz z projektem | - 136 |
| - Wyposażenie multimedialnej pracowni bibliotecznej w zespole szkolno-przedszkolnym | - 16 |
| - Wymiana podłogi w jednej sali lekcyjnej, remont dachu, wymiana okien na sali gimnastycznej | - 47 |
| Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropodachu budynku filii GOK | 3 |

- Wymienione w tabeli przedsięwzięcia zrealizowane zostały ze środków budżetu gminy oraz innych środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych.

- Ze środków zewnętrznych sfinansowano :

- - wyposażenie multimedialnej pracowni bibliotecznej  - koszt sfinansowany w całości        ze środków pochodzenia zagranicznego poprzez Europejski Fundusz Społeczny

- Zadania planowane do realizacji w latach 2008 – 2011

- ( ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Bobrowniki)

| Nazwa przedsięwzięcia | Planowane nakłady z budżetu gminy w tys.zł |
| --- | --- |
| Budowa I etapu sieci kanalizacyjnej | 550 |
| Sporządzenie dokumentacji budowlanej na kanalizację sanitarną – etap II | 50 |
| Wymiana sieci wodociągowej na ul. 1 Maja wraz z dokumentacją, na ul. Kościuszki | 390 |
| Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego | 50 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu stropu w budynku filii GOK | 10 |
| Wykonanie remontu i modernizacji budynku filii GOK | 65 |
| Remont dachu, schodów budynku gimnazjum | 46 |

- Postulaty gospodarcze do roku  2013

- Nazwa przedsięwzięcia

- Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej

- Budowa chodników przy drogach publicznych

- Rewitalizacja terenów wokół obiektów użyteczności publicznej oraz terenów nie zagospodarowanych w celu podnoszenia estetyki miejscowości

- Remont nawierzchni boiska sportowego przy Publicznym gimnazjum

- Remont i modernizacja dróg gminnych: ul. Młyńska, Jaworznik, przedłużenie Słonecznej

- Rekultywacja drogi transportu rolniczego ( za Ośrodkiem Zdrowia)

- Ustanowienie jako drogi gminnej drogi wzdłuż północnego ogrodzenia cmentarza parafialnego

- Rozwój funkcji rekreacyjnych miejscowości

- W latach 2007 –2013 w Siemoni przewiduje się zrealizować szereg wskazanych wyżej przedsięwzięć. Wymagać to będzie systematycznych nakładów budżetu gminy, co założono w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 2008 – 2011.

- Konkretyzacja realizacji wymienionych przedsięwzięć następować będzie corocznie uchwałą Rady Gminy w ramach budżetu gminy. Pełny zakres zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć możliwy jest jednak wówczas, gdy Gmina Bobrowniki otrzyma wsparcie             w formie dotacji ze środków pomocowych pochodzących z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też Regionalnego Programu Operacyjnego,        czy też z innych  programów wdrażanych w okresie objętym odnową wsi.

- Rada Gminy w Bobrownikach uchwałą nr X/88/07 z dnia 10 sierpnia 2007r. określiła listę projektów i wysokości środków pochodzących z budżetu gminy planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 2008 – 2010 i przedstawiła ją              do wiadomości Wojewodzie Śląskiemu.

- Nabór wniosków do programów pomocowych na czas opracowywania Planu Odnowy Miejscowości Siemonia nie został ogłoszony. Niemniej jednak zadania wymienione w tym planie będą  tak samo jak wymieniona uchwała Rady Gminy źródłem, inspiracją  i podstawą przygotowywania  i składania wniosków w określonych instytucjach wdrażających programy.

  - Fotografie – przedstawiające kluczowe i charakterystyczne obiekty

Budynek Gimnazjum			Budynek Ośrodka Kultury

Budynek Ośrodka Zdrowia

Budynek Kościoła Parafialnego

Kapliczka przydrożna		        Kapliczka przydrożna

- ZARZĄDZANIE

  - Wdrażanie

Schemat systemu wdrażania:

Wdrażanie Planu Odnowy

Decyzja / Samorząd Mieszkańców, Rada Gminy / Wójt

Budżet Gminy

Priorytety/Cele

Termin

Projekt / zadanie

Projekt / zadanie

Projekt /zadanie

Środki pomocowe

Termin

Termin

Termin

Projekt / zadanie

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ 
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede wszystkim:

- doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

- monitorowanie realizacji celów i projektów,

- zmiany i aktualizacja Planu.

  - Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Uspołecznienie procesu planowania i realizacji

Społeczność lokalna Siemoni uczestniczyła w pracach nad niniejszym planem.

Uczestnictwo to polegało na:

- zgłoszeniu wniosków i opinii na temat rozwoju miejscowości na zebraniu wiejskim przeprowadzonym w miesiącu styczniu 2007r.

- przedstawieniu do zaopiniowania Radzie Sołeckiej Siemoni projektu sporządzonego Planu Odnowy Miejscowości

- zaproszenie przez Radę Sołecką mieszkańców Siemoni oraz organizacji           i stowarzyszeń działających w sołectwie do zgłaszania swoich propozycji, uwag, postulatów do wyłożonego projektu planu,

- Przedstawienie zebranych uwag przez Sołtysa Sołectwa na sesji Rady Gminy, na której nastąpiło uchwalenie Planu.

Przewiduje się również uspołecznienie procesu  w okresie realizacji Planu. Polegać to będzie na możliwości jego uaktualniania, wprowadzania nowych zadań oczekiwanych przez mieszkańców lub koniecznych  do podjęcia w związku z pojawiającymi się możliwościami lub  istotnymi potrzebami nie uwzględnionymi w Planie.

System monitorowania planu odnowy

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, będzie realizowany monitoring rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy dostarczać będzie danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiający ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie.

Monitoring finansowy dostarczać będzie danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt Gminy prowadzi monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza sprawozdania, które prezentuje Radzie Gminy dwa razy w roku : na dzień 30 czerwca i 31 grudnia .

Sposoby oceny planu odnowy

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych sprawozdań                            z prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego, z uwzględnieniem rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn                   i skutków rozbieżności.

Sprawozdania z realizacji planu składane będą Radzie Gminy na sesjach                           a mieszkańcom  Siemoni na zebraniu wiejskim oraz w urzędowych publikatorach ( strona internetowa  Urzędu Gminy, miesięcznik „Informator Gminny”.