załącznik do uchwały Nr XII/107/07

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 26 października 2007 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

# GMINY BOBROWNIKI

# NA LATA 2008–2011

- Wstęp

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi perspektywę wieloletnią w planowaniu inwestycji.   Należy do procesu decyzyjnego wyboru inwestycji do wykonania w dłuższym horyzoncie czasowym, tak aby suma korzyści (finansowych, społecznych, ekologicznych itp.) dzięki ich realizacji była jak najwyższa.

Większość inwestycji ma charakter długoterminowy. Już samo przygotowanie a następnie realizacja inwestycji może trwać dłużej niż rok. Etap przygotowania inwestycji, który obejmuje: studia wykonalności, stworzenie koncepcji, pozyskanie terenu, opracowanie dokumentacji, pozwoleń na budowę itp. jest procesem długotrwałym i kosztownym, dlatego jego uruchomienie powinno wynikać z zatwierdzonego przez organ stanowiący gminy WPI. Z kolei uruchomienie procesu przygotowania inwestycji powinno gwarantować w określonej czasowo i finansowo perspektywie rozpoczęcie jej realizacji.

Posiadanie przez gminę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest konieczne przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne  z projektów               w ramach poszczególnych programów operacyjnych między innymi z: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych.

Ponieważ obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Bobrowniki zamyka  rok 2007 zasadne jest jego uchwalenie na dalsze lata.

- Procedura i założenia konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  Gminy Bobrowniki

Inicjatorem i wnioskodawcą uchwalenia WPI dla Gminy Bobrowniki jest Wójt. Materiałów roboczych do opracowania projektu WPI dostarczył powołany przez Wójta zespół roboczy, który  przygotował zestawienie zadań inwestycyjnych pożądanych do realizacji na podstawie wcześniej uchwalonych przez Radę Gminy Bobrowniki planów i programów branżowych,   planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych sołectw, dotychczasowych kierunków rozwojowych Gminy i rozpoczętych zadań inwestycyjnych. W zestawieniach ujęto ponadto postulaty inwestycyjne zgłoszone przez radnych Gminy, organy jednostek pomocniczych Gminy (rady sołeckie i zebrania wiejskie).

Komisjom Rady Gminy przedstawiony został do zaopiniowania projekt WPI, który przygotowany został  w oparciu o ocenę możliwości finansowych gminy, ustalonych  w oparciu o:

- prognozę dochodów gminy,

- niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań,

- przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia,

-    przewidywanego wskaźnika  nakładów na inwestycje.

Priorytet w projekcie uzyskały te inwestycje, które zostały rozpoczęte w poprzednich latach  i powinny być kontynuowane.

Przy ocenie inwestycji kierowano się ponadto zgodnością z celami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego,  założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zasadami udzielania pomocy finansowej z Funduszy Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, gdyż w latach najbliższych z wymienionych źródeł gminy będą mogły wnosić o dofinansowanie konkretnych projektów do realizacji.

Na umieszczenie realizacji inwestycji w kolejnych latach wpływ miał stopień przygotowania inwestycji. Dla inwestycji, dla których nie rozpoczęty został jeszcze etap przygotowawczy założono późniejsze ich uruchomienie. Wynika to z wymagań, które określają konkretne programy, a przede wszystkim wymóg posiadania pełnej dokumentacji  już w czasie i na etapie ubiegania się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Ostateczna wersja projektu WPI przedłożona do uchwalenia Radzie Gminy jest wersją, co do której komisje Rady Gminy wyraziły swoją opinię.

Można jednocześnie stwierdzić, że projekt WPI dla Gminy Bobrowniki  na lata 2008–2011 mimo, że nie obejmuje wszystkich zgłoszonych postulatów, gdyż ograniczony jest wielkością budżetu pozostaje w zgodzie z opinią społeczności lokalnej wyrażonej przez organy poszczególnych sołectw.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY na lata 2008 – 2011

| Lp. | Nazwa programu | Cel zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Wymagane nakłady finansowe łącznie | Nakłady finansowe z budżetu gminy | Wydatki w roku budżetowym 2008 (w tys. zł) | Wydatki w roku budżetowym 2009 (w tys. zł) | Wydatki w roku budżetowym 2010 (w tys. zł) | Wydatki w roku budżetowym 2011 (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Kanalizacja gminy |  |  | 2008 – 2011 | 11.908,00 | 8.140,00 | 1.340,00 | 2.100,00 | 2.650,00 | 2.050,00 |
| I.1. | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie, w tym: | Ochrona środowiska przez stworzenie warunków do organizacji zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych |  | 2008 – 2011 | 11.068,00 | 7.300,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 2.500,00 | 1.900,00 |
| I.1.1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie i Dobieszowicach o długości 13.710 mb |  | Urząd Gminy | 2008 – 2011 | 7.168,00 | 3.400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| I.1.2. | Budowa sieci kanalizacji w Bobrownikach na ul. Akacjowej – etap I o długości 400 mb |  | Urząd Gminy | 2008 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | - | - |
| I.1.3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Trzcionki i Kościuszki |  | Urząd Gminy | 2008 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | - | - |
| I.1.4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemoni, Sączowie, Twardowicach, Myszkowicach – etap I o długości 6.500 mb |  | Urząd Gminy | 2009 – 2011 | 2.200,00 | 2.200,00 | - | 700,00 | 900,00 | 600,00 |
| I.1.5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku – na ul. 1-go Maja i Zacisze o dł. 1.650 mb |  | Urząd Gminy | 2010 – 2011 | 600,00 | 600,00 | - | - | 300,00 | 300,00 |
| I.1.6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach na ul. Akacjowej i Namiarkach – etap II o dł. 4.100 mb |  | Urząd Gminy | 2010 | 300,00 | 300,00 | - | - | 300,00 | - |
| I.2. | Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie, w tym: | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2008 – 2011 | 540,00 | 540,00 | 140,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| I.2.1. | Sporządzenie dokumentacji na - „Zagospodarowanie osadów ściekowych” | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2008 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | - | - |
| I.2.2. | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku i Bobrownikach o łącznej dł. ok. 13.600 mb | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2008 – 2011 | 310,00 | 310,00 | 110,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| I.2.3. | Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej – etap II o dł. 32.000 mb w sołectwach: - Siemonia - Sączów - Myszkowice - Twardowice | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2010 – 2011 | 200,00 | 200,00 | - | - | 100,00 | 100,00 |
| I.3. | Oczyszczalnia ścieków |  |  | 2009 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| I.3.1. | Realizacja projektu „Zagospodarowanie osadów ściekowych” |  | Urząd Gminy | 2009 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - |
| II. | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych, w tym: |  |  | 2008 – 2011 | 965,00 | 965,00 | 530,00 | 285,00 | 90,00 | 60,00 |
| II.1. | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach o dł. 310 mb wraz z projektem | Zmniejszenie strat wody z powodu awaryjności sieci | Urząd Gminy | 2008 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| II.2. | Wymiana sieci wodociągowej na ul. 1-go Maja w Siemoni o dł. 300 mb wraz z dokumentacją |  | Urząd Gminy | 2010 | 90,00 | 90,00 | - | - | 90,00 | - |
| II.3. | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Akacjowej w Bobrownikach o dł. 400 mb |  | Urząd Gminy | 2008 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| II.4. | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Siemoni o dł. 1.100 mb |  | Urząd Gminy | 2008 – 2009 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | - | - |
| II.5. | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Wolności w Twardowicach o dł. 500 mb |  | Urząd Gminy | 2008 – 2009 | 130,00 | 130,00 | 70,00 | 60,00 | - | - |
| II.6. | Przystosowanie urządzeń w studni w Myszkowicach |  | Urząd Gminy | 2008 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | - |
| II.7. | Wymiana sieci wodociągowej na ul. Zacisze w Rogoźniku o dł. 400 mb |  | Urząd Gminy | 2009 | 75,00 | 75,00 | - | 75,00 | - | - |
| II.8. | Modernizacja przepompowni w Sączowie |  | Urząd Gminy | 2011 | 60,00 | 60,00 | - | - | - | 60,00 |
| II.9. | Budowa sieci wodociągowej na ul. Gminnej w Bobrownikach – etap II |  | Urząd Gminy | 2008 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - | - | - |
| III. | Budowa i przebudowa chodników oraz dróg na terenie gminy |  |  | 2008 – 2011 | 2.745,00 | 1.945,00 | 375,00 | 750,00 | 410,00 | 410,00 |
| III.1. | Budowa chodników, w tym: |  |  | 2008 – 2011 | 430,00 | 430,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| III.1.1. | Powiatowe: - ul. Polna w Bobrownikach - ul. Kościuszki i Chrobrego w Sączowie (wsparcie finansowe dla Powiatu) | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Gminy – przyjęcie do realizacji zadania od Powiatu | 2008 – 2011 | 430,00 | 430,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| III.2. | Budowa i przebudowa dróg, w tym: |  | Urząd Gminy | 2008 – 2011 | 2.315,00 | 1.515,00 | 245,00 | 650,00 | 310,00 | 310,00 |
| III.2.1. | Drogi gminne – ul. Zacisze w Rogoźniku oraz ulica Mickiewicza w Dobieszowicach |  | Urząd Gminy | 2008 – 2011 | 715,00 | 715,00 | 45,00 | 450,00 | 110,00 | 110,00 |
| III.2.2. | Drogi powiatowe – modernizacja nawierzchni drogowych o dł. 5.100 mb: - ul. Sienkiewicza i 1-go Maja w Bobrownikach - ul. Kościuszki i Węgroda w Rogoźniku (wsparcie finansowe dla Powiatu) |  | Realizacja PZD w Będzinie | 2008 – 2011 | 1.600,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| IV. | Inwestycje szkolne |  |  | 2008 – 2011 | 300,00 | 300,00 | - | - | 150,00 | 150,00 |
| IV.1. | Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropów w budynkach przedszkolnych: Bobrowniki, Rogoźnik – o pow. 1.028 m2 ściany i 626 m2 dachy |  | Urząd Gminy | 2010 – 2011 | 300,00 | 300,00 | - | - | 150,00 | 150,00 |
| V. | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego, w tym: |  |  | 2008 – 2011 | 320,00 | 320,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| V.1. | Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bobrowniki + projekt (zasób mieszkalny ul. Gminna B-ki) |  | Urząd Gminy | 2008 – 2011 | 320,00 | 320,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| VI. | Inwestycje na terenie byłej RSP w Rogoźniku |  | Urząd Gminy | 2008 – 2010 | 420,00 | 120,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | - |
| VI.1. | Rewitalizacja terenu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rogoźniku |  | Urząd Gminy | 2008 – 2010 | 420,00 | 120,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | - |
| VII. | Termomodernizacja budynków kultury i ZGK |  |  | 2008 – 2011 | 1.193,30 | 179,50 | 65,00 | 87,00 | 20,00 | 7,50 |
| VIII. | Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki |  | Urząd Gminy | 2008 – 2009 | 351,12 | 49,67 | 40,50 | 9,17 | - | - |
| IX. | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz przywrócenie terenów zdegradowanych do obszarów cennych przyrodniczo w gminie Bobrowniki |  | Urząd Gminy | 2009 – 2011 | 2.024,60 | 389,71 | - | 105,33 | 173,12 | 111,26 |
|  | Razem zadania inwestycyjne |  |  | 2008 – 2011 | 20.227,02 | 12.408,88 | 2.450,50 | 3.466,50 | 3.623,12 | 2.868,76 |