Załącznik do uchwały Nr X/88/07 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 10 sierpnia 2007 r.

| Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficjent |  |  | Gmina Bobrowniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Program | Nazwa projektu | Lata realizacji | Wartość całkowita | Koszty kwalifikowane | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Wysokość środków planowanych na realizację projektów w latach |  |  |  |  |  | Przewidywany zakres wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Po roku 2010 | Razem |  |
| 1 | RPO – działanie 5.1. | Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w gminie Bobrowniki | 2007 / 2010 | 11.904.510 | 11.904.510 | Ogółem | 20.000 | 3.248.600 | 2.801.270 | 5.834.640 | - | 11.904.510 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | 2.761.320 | 2.381.080 | 4.959.440 | - | 10.101.840 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | 20.000 | 487.280 | 420.190 | 875.200 | - | 1.802.670 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | RPO – działanie 7.1.2. | Budowa i przebudowa dróg gminnych | 2008 / 2011 | 4.341.320 | 4.341.320 | Ogółem | - | 497.950 | 1.323.100 | 1.123.070 | 1.397.200 | 4.341.320 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | 419.950 | 1.113.100 | 937.070 | 1.156.200 | 3.626.320 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | - | 78.000 | 210.000 | 186.000 | 241.000 | 715.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | RPO – działanie 5.2. | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz przywrócenie terenów zdegradowanych do obszarów cennych przyrodniczo w gminie Bobrowniki | 2007 / 2009 | 2.024.600 | 1.923.400 | Ogółem | 128.720 | 1.154.120 | 741.760 | - | - | 2.024.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | 23.392 | 981.002 | 630.496 | - | - | 1.634.890 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | 105.328 | 173.118 | 111.264 | - | - | 389.710 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | RPO – działanie 2.2. | Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki | 2007 / 2009 | 351.120 | 351.120 | Ogółem | 20.000 | 270.000 | 61.120 | - | - | 351.120 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | 229.500 | 51.950 | - | - | 281.450 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | 20.000 | 40.500 | 9.170 | - | - | 69.670 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | RPO – działanie 4.1. | Przebudowa, remont i niezbędne wyposażenia publicznej infrastruktury kulturalnej oraz usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach kultury | 2008 / 2010 | 920.000 | 920.000 | Ogółem | - | 460.000 | 260.000 | 200.000 | - | 920.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | 391.000 | 221.000 | 170.000 | - | 782.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | - | 69.000 | 39.000 | 30.000 | - | 138.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | RPO – działanie 5.3. | Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła obiektów użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki | 2008 / 2011 | 1.193.300 | 1.193.300 | Ogółem | - | 433.300 | 580.000 | 130.000 | 50.000 | 1.193.300 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | 368.300 | 493.000 | 110.000 | 42.500 | 1.013.800 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | - | 65.000 | 87.000 | 20.000 | 7.500 | 179.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | RPO – działanie 9.2. | Przebudowa i remont ośrodków zdrowia celem dostosowania do wymogów | 2008 / 2011 | 640.500 | 640.500 | Ogółem | - | 127.500 | 86.000 | 160.000 | 267.000 | 640.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | 108.375 | 73.100 | 136.000 | 226.950 | 544.425 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | - | 19.125 | 12.900 | 24.000 | 40.050 | 96.075 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | PROW | Rewitalizacja terenu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rogoźniku | 2008 / 2011 | 420.000 | 420.000 | Ogółem | - | 20.000 | 200.000 | 200.000 | - | 420.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | - | 150.000 | 150.000 | - | 300.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | - | 20.000 | 50.000 | 50.000 | - | 120.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | PROW | Rewitalizacja budynku zabytkowego „Dworku” w Dobieszowicach pełniącego funkcję Domu Kultury | 2008 / 2010 | 400.000 | 400.000 | Ogółem | - | - | 200.000 | 200.000 | - | 400.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | - | - | 150.000 | 150.000 | - | 300.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | - | - | 50.000 | 50.000 | - | 100.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Inne środki | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem, w tym: | 168.720 | 6.211.470 | 6.253.250 | 7.847.710 | 1.714.200 | 22.195.350 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki UE | 23.392 | 5.259.447 | 5.263.726 | 6.612.510 | 1.425.650 | 18.584.725 |  |
|  |  |  |  |  |  | Środki jst | 145.328 | 952.023 | 989.524 | 1.235.200 | 288.550 | 3.610.625 |  |