Załącznik Nr 2

do uchwały RG XXIV/232/08nr

z dnia 7.11 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy/ zadania  inwestycyjne w latach 2008-2010

| Lp | Dz./ r-dz. | Nazwa programu/zadania | Cel zadania | Nazwa jednostki organizac. realiz. program/ zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (z budżetu Gminy w latach realizacji) | Łączne nakłady w latach 2008-2010 | Wydatki w 2008 r. | Wydatki w 2009 r. | Wydatki w 2010 r. | Zrealizowane wydatki do końca 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010- 01010 | Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Siemoni | Poprawa jakości wody i zmniejszenia awaryjności | Urząd Gminy | 2008-2009 | 486 100,00 | 486 100,0 | 236 100,0 | 250 000,00 | 0 |  |
| 2 | 010 01010 | Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Wolności w Twardowicach | Poprawa jakości wody i zmniejszenia awaryjności | Urząd Gminy | 2008-2009 | 178 500,00 | 178 500,0 | 115 000,00 | 63 500,00 | 0 |  |
| 3 | 010 01010 | Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji w Gminie Bobrowniki | Ochrona środowiska przez stworzenie warunków do organizacji zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków | Urząd Gminy | 2007-2011 | 5 291 297,26 | 3 653 000 | 1 000 000,0 | 1 350 000,0 | 1 300 000 | 376 067 ,26 |
| 4. | 010 01010 | Zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków | j.w. | Urząd Gminy | 2008-2009 | 330 000,00 | 330 000,0 | 30 000,00 | 300 000,00 | 0 |  |
| 5 | 010 01095 | Rewitalizacja terenu po RSP w Rogoźniku | Poprawa estetyki sołectwa | Urząd Gminy | 2008-2010 | 176 250,00 | 176 250,00 | 20 000,00 | 78 125,00 | 78 125,00 |  |
| 6 | 600 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych | Ułatwi dojazd do posesji i rozwój budownictwa, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2008-2009 | 1 363 500,00 | 1 363 500,0 | 53 500,00 | 1 310 000,0 | 0 |  |
| 7 | 600 60013 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach- przejecie zadań | Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2008- 2010 | 68 300,00 | 68 300,0 | 18 300,00 | 50 000,00 | 0 | 0 |
| 8 | 900 90002 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki | Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2007-2010 | 227 200,00 | 126 000,00 | 5 000,00 | 42 745,00 | 78 255,00 | 101 200,0 |
| 9 | 750 75023 | Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki | Informatyzacja usług publicznych | Urząd Gminy | 2007-2009 | 117 842,00 | 104 844,00 | 62 500,00 | 42 344,00 | 0 | 12 998,00 |
| 10 | 900 90095 | Termomodernizacja budynków komunalnych (ZGK) | Poprawa wyglądu i oszczędności na ogrzewaniu | Urząd Gminy | 2008- 2010 | 493 000,00 | 493 000,0 | 25 000,00 | 468 000 | 0 | 0 |
|  |  | OGOŁEM |  |  |  | 8 766 759,26 | 6 976 494,0 | 1 565 400,0 | 3 954 714,0 | 1 456 380,0 | 490 265,26 |