Umowa o wykonywanie robót

W dniu  …………………….r. w Bobrownikach pomiędzy:

Gminą Bobrowniki z siedzibą w Bobrownikach, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, którą reprezentuje:

Arkadiusz Ziemba  		-  	Wójt

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………..………………

zwanym dalej Wykonawcą

zawarta została, w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu..................., umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na jego rzecz roboty składające się na zadanie pod nazwą „Budowa drogi na kompleksie budowlanym w Wymysłowie przy ul. Ogrodowej” (dalej „roboty”).

- Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty w terminie do dnia 30 lipca 2011r.

- Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, oraz protokolarnym przekazaniu placu robót, w terminie 14 dni dni od dnia podpisania umowy.

- Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Data zakończenia robót wskazana w protokole odbioru robót jest datą przejęcia przez Zamawiającego placu robót i rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi.

- Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące osoby:

a) ze strony Wykonawcy 	    -	Kierownik robót, ………………………….

b) ze strony Zamawiającego -	Inspektor nadzoru ………………………….

- Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazania placu robót jak również do podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 3

      - Po przejęciu placu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie.

      - Niezwłocznie po przejęciu placu robót nie wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.

      - Po przejęciu placu robót dla wykonania robót wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia oraz oznakowania umieszczonego tam uprzednio przez Zamawiającego. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca robót.

      - W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim,

- uszkodzenie mienia osób trzecich oraz punktów geodezyjnych,

- bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

- utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz powstałego urobku,

- skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego urobku.

      - Wykonawca na własny koszt, zobowiązany jest usuwać powstałe w trakcie  wykonywania robót odpady (np. gruz itp.) oraz uporządkować miejsce wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do składowania, wywozu oraz utylizacji odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót.

      - O rozpoczęciu robót Wykonawca powiadomi użytkowników i właścicieli urządzeń i instalacji podziemnych znajdujących się na obszarze placu robót jak również właścicieli nieruchomości, na terenie których wykonywane będą roboty.

      - Za bezpieczeństwo i higienę pracy na placu robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić plac robót do stanu pierwotnego.

§ 4

        - Zakończenie wykonania robót i gotowość do ich odbioru Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu, który jest zobowiązany przystąpić do przeprowadzenia odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnie zgłoszenia gotowości do odbioru.

        - W razie braku zastrzeżeń Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru robót.

        - W razie zgłoszenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń, co do jakości lub ewentualnych wad albo braków wykonanych robót Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może wstrzymać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie,

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają prawidłowe użytkowanie i korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości technicznej i użytkowej rzeczy.

        - Niezwłocznie po usunięciu wad lub usterek przeprowadzony zostanie ponowny odbiór wykonanych robót, przy czym jako datę zakończenia robót przyjmować się będzie datę podpisania protokołu odbioru robót potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz złożonej oferty wraz z kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót, opisem technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i ustalonymi zwyczajami.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie  narządzi o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie.

- Materiały konieczne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarczać będzie Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6.

- Wykonawca zobowiązuje się do wytyczenia geodezyjnego robót przed przystąpieniem do ich wykonywania oraz do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z realizacji przedmiotowego zadania.

- W razie konieczności dokonania zmian co do ilości, parametrów technicznych lub jakościowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego w tym zakresie.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać jakościowo normom i wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz posiadać odpowiednie zezwolenia i stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu robót oraz ewentualne szkody powstałe w tym mieniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

  - Z tytułu prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, oraz zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego.

  - Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynikająca z oferty Wykonawcy, w tym w szczególności kosztorysu ofertowego, wynosi …………………. zł (……………………. złotych i ………………………. groszy) brutto, tj. łącznie z podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki.

  - Ostateczna kwota wynagrodzenia w zakresie złożonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót.

  - Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Koszty sporządzenia zabezpieczenia ruchu drogowego, oznakowania miejsca prowadzonych robót i prowadzenia stałego nadzoru stanu oznakowania obciążają Wykonawcę, który ponosi je w ramach wynagrodzenia określonego w ustępie 1.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu wykonywanych robót określonych w przedmiarze robót oraz SIWZ, pod warunkiem, iż zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia nie ulegnie zwiększeniu. W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 7

- Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie. W takim przypadku Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary umownej i wykonania czynności ciążących na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

- w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego, sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony z której przyczyn odstąpiono od umowy;

- zgłosić do odbioru Zamawiającemu wykonane prace zabezpieczające;

- niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu inwentaryzacji robót i zakończenia odbioru robót zabezpieczających, usunąć z miejsca wykonywania robót swoje materiały i urządzenia.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres trzydziestu sześciu miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

- Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, termin usunięcia wad lub usterek może zostać przez Zamawiającego przedłużony.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad.

- W przypadku niedotrzymana terminu wskazanego w ustępie 2 Zamawiającemu służy prawo do powierzenia usunięcia wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi.

§ 9

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 20% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,2% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu robót,

- w wysokości 0,2% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,

- w wysokości 0,2% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu ciążących na nim zobowiązań zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania robót.

- W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 10

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy tj.  zł (słownie………………………… złotych) w formie……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

- Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, a pozostałe

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 11

  - Z zastrzeżeniem ustępu 2, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót własnymi siłami, to jest z wykorzystaniem jego pracowników oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu, którym ma prawo dysponować.

  - Przy zachowaniu warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji przetargowej i ofercie złożonej przez Wykonawcę może on przy wykonywaniu przedmiotu umowy posługiwać się osobami trzecimi ponosząc jednak za ich działania i zaniechania pełną odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania (dalej „podwykonawcy”). Wykaz i zakres robót, przy których wykonaniu Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami znajdują się w ofercie Wykonawcy.

  - Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie może mieć wpływu na termin zakończenia robót ani ich jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację czynności i robót wykonywanych przez podwykonawców.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

§ 12

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

a) dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia:

- w skutek działania siły wyższej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną i spowodują zawieszenie wykonywania robót;

b) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie) w skutek ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług;

c) dopuszcza się zmianę zakresu zamówienia i wynikającą stąd zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie):

- w takiej sytuacji zmiana zakresu zamówienia, nie może spowodować zwiększenia przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, a wynagrodzenie wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć zaoferowanej ceny.

Zmiana zakresu zamówienia spowodowana może być przykładowo koniecznością wykonania tzw. robót zamiennych, rezygnacją Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia lub zmianą obmiarów poszczególnych robót, skutkującą zmniejszeniem przedmiotu zamówienia.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

# Zamawiający 							Wykonawca