VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 oraz stopień  zaawansowania .

| Dz./ r-ozdz. | Nazwa programu-projektu | Jednostka realizująca | Okres realizacji projektu | Cakowita wartośc | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2012 | Zmiany w planie w 2012 | Plan wydatków po zmianach w 2012 | % zaawanso- wania projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PROJEKTY WIELOLETNIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010-01010 | Regionalny Program Rozwoju Regionalnego 2007-2013 „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki” | Urząd Gminy | 2007-2012 | 11 515 357,45 | 6 707 906,00 | +943 277,00 | 7 651 183,00 | 100 |
| 010-01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -budowa kanalizacji w zlewni ul. Brzozowej oraz na oś. Robotniczym wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni | Urząd Gminy | 2012-2013 | 2 257 285,82 | 1 500 000,00 | + 5 000,00 | 1 505 000,00 | 66,5 |
| 010-01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013-Budowa placu zabaw w Myszkowicach przy ul. Zwycięstwa | Urząd Gminy | 2011-2012 | 60 000,00 | 52 693,00 | 0 | 52 693,00 | 100 |
| 801-80104 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, projekt „Odkrywcy wiedzy w Bobrownikach”. | PP Bobrowniki | 2012-2013 | 50 000,00 | - | 39 816,00 | 39 816,00 | 79,6 |
| 3010-01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia | Urząd Gminy | 2012-2013 | 427 861,96 | 82 500,00 | - 2 214,00 | 80 286,00 | 18,7 |
| 680110 | Comenius program”Uczenie się przez całe życie” | Gimnazjum R-K | 2011-2013 | 79620 | 44 596 | - | 44 596 | 62,3 |
| 7801-80101 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Indywidualizacja nauczania w klasach-III na terenie gminy Bobrowniki | SP | 2011-2012 | 128 000,00 | 128 000,00 |  | 128 00,00 | 100 |
|  | POIG-„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki | UG | 2012-2015 | 556 220,00 | 44 508,00 | + 245 609,54 | 290 117,54 | 48,9 |
|  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kuźnia kadr” | UG | 2012-2014 | 323 030,00 | 00 | + 81 970,00 | 81 970,00 | 18,2 |
|  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego | Żłobek Gminny | 2012-2014 | 457 140,00 | 0 | 166 560,00 | 166 560,00 | 7,6 |
| 852-85214 ,85295 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII.Promocja integracji społecznej,- projekt”Szansa na lepszą przyszłość” | OPS | 2012-2013 | 377 302,00 | 16 000,00 | + 182 728,84 | 198 728,84 | 33,1 |
| 010-01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Budowa przeznaczonego do użytku publicznego kortu tenisowego przy KS „Orzeł” w Bobrownikach | Urząd Gminy | 2012 | 197 242,07 | 87 243 | + 110 000,00 | 197 243,00 | 100 |
| 010-01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Rogoźniku | Urząd Gminy | 2011 | 37 458,88 | 15900 | 21 860,00 | 37 760,00 | 100,00 |
| 900-90095 | Budowa infrastruktury około turystycznej na terenie parku w Rogoźniku | Urząd gminy | 2012 | 1 246 837,09 | 200 000 | -200 000 | 0 | 0 |
| 900-90095 | Odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie parku w Rogoźniku | Urząd gminy | 2012 | 324 360,00 | 0 | + 145 000,00 | 145 000,00 | 0,2 |
| 926-92601 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku „Orlik” w Sączowie | ZGK | 2012 | 49 699,89 |  | + 47 000,00 -47 000,00 | 0 | 0 |