Gminny Ośrodek Kultury w  Bobrownikach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie zamówienia publicznego

pn.

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

IZP 122378-2014

Bobrowniki, kwiecień 2014 r.

Zamawiający : Gminny Ośrodek Kultury w  Bobrownikach

ul. Sienkiewicza 121 A

42 – 583 Bobrowniki

Tel. 32 287 43 08 , fax 32 287 43 08-06  bip.bobrowniki.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia publicznego  o nazwie:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni

Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

zawiera :

Część 1.  Postanowienia SIWZ       Rozdziały od I do XXIV

Część 2.  Załączniki :

1) Załącznik nr 1                 Formularz oferty

2) Załącznik nr 2           	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia rt. 24 ust.1 ustawy

3) Załącznik nr 3           	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy

4) Załącznik nr 4 	 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5)  Załącznik nr 5                 Wykaz wykonanych robót budowlanych

6)  Załącznik nr 6                 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia

7)  Załącznik nr 7          	 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń  technicznych

8)  Załącznik nr 8a                Przedmiar robót

9)  Załącznik nr 8b                Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza)

10) Załącznik nr 8c               Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

11) Załącznik nr 9                 Wzór umowy

Część 1.

POSTANOWIENIA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ROZDZIAŁ I.  ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Kultury w  Bobrownikach z siedzibą :

42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A, województwo śląskie, powiat będziński, gmina

Bobrowniki, zwanym  dalej „Zamawiającym”.

NIP 625-001-10-77, Regon  000287645

Tel. 32 287 43 08 ,    fax 32 287 43 08-06  ,  www.bobrowniki.pl

adres e-mail : sekretariat.gok3@wp.pl    .

Przedmiotowe zamówienie publiczne będzie realizowane przy współudziale

środków finansowych  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”.

Informacja o niniejszym postępowaniu opublikowana jest  na stronie internetowej

gminy Bobrowniki  bip.bobrowniki.pl

ROZDZIAŁ II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwaną

w dalszej części także „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, a kwota wartości szacunkowej zamówienia nie przekracza  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

Miejsca publikacji ogłoszenia o przetargu to   Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa Zamawiającego – bip.bobrowniki.pl oraz  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy w/w ustawy.

ROZDZIAŁ III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia są roboty remontowo-budowlane, których rodzaj wg  kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedstawia się następująco :

45210000 -2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000 -1- Roboty przygotowawcze,rozbiórkowe i demontażowe

45421141 - 4  - Instalowanie przegród (ścianek działowych)

45410000- 4 – Tynkowanie

45442100- 8 – Roboty malarskie

45432111 - 5 – Posadzki z wykładzin elastycznych

45421146 - 9 – Instalowanie sufitów podwieszanych

45310000 -3 -  Instalacje elektryczne

Roboty te mają na celu dostosowanie części pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem sali widowiskowej Domu Kultury, a więc piwnicy, podscenia, sali widowiskowej,  sceny oraz balkonu do potrzeb użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach tych robót  przewiduje się  wykonanie  nowych elementów konstrukcyjnych, obejmujących przebudowę konstrukcji sceny i dostosowanie jej do wymagań REI 60 oraz roboty instalacyjne i wykończeniowe w/w pomieszczeń,  mające na celu nadanie sali widowiskowej nowej estetyki.

Planowane roboty będą wykonywane na powierzchni łącznej 389,09 m2 , w tym : piwnica - 33,60 m2, podscenie - 83,9 m2, sala widowiskowa - 166,10 m2, scena – 86,11 m2 balkon –

19,38 m2. Wysokość pomieszczeń sali widowiskowej ok. 6,60 m. Balkon umieszczony jest na poziomie ok. 3,5 m, a scena podwyższona w stosunku do sali o 0,8 m.

W ramach przedmiotowego postępowania przewiduje się wykonanie niżej wymienionych robót :

a) modernizację sceny,  polegającą na wzmocnieniu jej konstrukcji  i wymianie podłogi,

wymianie schodów  na scenę , montażu konstrukcji scenicznej pod nowe systemy

oświetleniowe, montażu konstrukcji  mocującej kurtyny i okotarowanie sceniczne,

wyposażenie sceny w niezbędną instalację  sceniczną, tj. mosty oświetleniowe, sztankiety

sceniczne, kurtynę główną i horyzontalną, kulisy,  paldamenty sceniczne,

b) roboty modernizacyjne  na balkonie polegające na  wzmocnieniu  podestu wraz z wymianą

podłogi  i montażem nowej barierki,

c) modernizację i remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montaż nowego oświetlenia

wg projektu elektrycznego,

d)  wykonanie przestrzennej instalacji ściennej z płyt G-K inspirowanej abstrakcją geometryczną

Pieta Mondriana, prace malarskie pomieszczeń sceny oraz  sali widowiskowej,

e)  wymianę stolarki drzwiowej, cyklinowanie istniejącego parkietu , szlifowanie parapetów

z lastryko, montaż wewnętrznych rolet okiennych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :

-  Przedmiar robót – załącznik nr 8a

-  Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza) – załącznik nr 8b

-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8c

Uwaga:

Podane w SIWZ, projekcie, przedmiarze robót i STWiORB ewentualne nazwy producenta urządzeń               i elementów wyposażenia stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie równoważnych rozwiązań od innych  producentów o wymaganych parametrach jednakże nie gorszych od podanych. Należy więc podane parametry traktować jako minimalne wymagane.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I  MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ

UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

ROZDZIAŁ VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII.   INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW

W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia

sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ

OFERTY    PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW,

UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW ORAZ WYKONANIA PRZEZ

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMOWIENIA

I  WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna spełniać następujące wymagania:

a)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego,

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, zgodnie z treścią rozdziału XI pkt. 6.3 SIWZ –                                 Inne   oświadczenia i dokumenty,

c)  Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich        Wykonawców   wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ,

d) Każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest z osobna  złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ : w pkt. 1.1. -  1.3 oraz pkt 3, dotyczące każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

e)  Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne ,  tworzący w tym celu jeden

podmiot, mogą złożyć w ramach  postępowania wspólnie sporządzone dokumenty,

wymienione w rozdz. XI SIWZ: w pkt. 2.2.1.a i b,  w pkt 2.3.1.a i b i w pkt. 2.3.2.a

(tj. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy),

Złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. XI pkt. 2.2.1. a i b; 2.3.1. a i b; 2.3.2. a; SIWZ, prowadzić ma do wykazania spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ.

f)  wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z prawnie umocowanym

pełnomocnikiem Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy,

g)	 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.1. rozdziału XI SIWZ. Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego 
z Wykonawców odrębnie.

2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców.  Wykonawca, który

zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie

wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu

podwykonawca.

Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1, pkt 8 – Formularz oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale

podwykonawców, należy wpisać w tym formularzu  „nie dotyczy”.

Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie  wypełniony (puste pole), Zamawiający

uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi ( bez udziału podwykonawców).

2.1. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach              określonych w art. 26 ust. 2B ustawy tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga, oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy)  tego podwykonawcy.

3. Zamawiający:

a) nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części                    zamówienia,

b) określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zgodnie z § 11 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ,

c) określa informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zgodnie z § 11 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

ROZDZIAŁ X.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie:

Rozpoczęcie – w ciągu 7 dni od  dnia podpisania umowy,

Zakończenie – do 30.08.2014 r.

ROZDZIAŁ XI. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;

INFORMACJA O  OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE

WYKONAWCY  MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wymienione w tym rozdziale  warunki  udziału w postępowaniu. Sposób oceny spełniania tych warunków będzie się odbywał w systemie „spełnia” – „nie spełnia” .

Brak któregokolwiek ze wskazanych w SIWZ dokumentów - oświadczeń, zaświadczeń,  wykazów  lub potwierdzeń, warunkujących udział w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty  winni dołączyć:

1.1   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy-

zgodnie ze wzorem w załączniku do SIWZ-  załącznik nr 2;

1.2   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji (art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest

osoba fizyczna, zamiast dokumentu jw. należy złożyć oświadczenie w zakresie

art. 24 ust.1, pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

1.3   aktualne zaświadczenia:

a) właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert oraz

b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert, potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

zaświadczenia potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu.

2. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy , którzy spełniają warunki wynikające

z art. 22 ust.1 ustawy.

Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia te warunki,  do oferty należy dołączyć

oświadczenie   sporządzone wg wzoru  załączonego do SIWZ -  załącznik  nr 3 oraz niżej

wymienione dokumenty opisane w punktach 2.1-2.4, pozwalające dokonać oceny spełnienia

tych warunków. Dotyczą one :

2.1. Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .

Mając na uwadze przedmiot zamówienia, Zamawiający nie stawia w zakresie tego

warunku wymagań.

2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W tym celu  Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływam

terminu  do składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie)  wykonywał  porównywalne roboty remontowo-budowlane polegające

na modernizacji pomieszczeń w obiektach służących użyteczności publicznej

(przeznaczonych do przebywania ludzi ) o zakresie finansowym i rzeczowym zbliżonym

do przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie niżej wymienionych wykazów

i dowodów, które Wykonawca winien do oferty obowiązkowo dołączyć. Są to :

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie),  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, w tym

minimum 3 roboty remontowo-budowlane w obiektach służących użyteczności

publicznej polegające na modernizacji   pomieszczeń o kubaturze zbliżonej do kubatury

przedmiotu zamówienia lecz  nie mniejszej  jednak  niż 1000 m3  i o wysokości nie

mniejszej niż  6m ,  wg załączonego do SIWZ wzoru – załącznik nr 5,

2) dowody  (tj. poświadczenia, inne dokumenty) poświadczające, że wymienione

w wykazie roboty  zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz że  zostały  ukończone prawidłowo i w terminie.

Dla prawidłowej oceny tych  dokumentów, wymagane  jest  aby dowody te   zawierały:

-     datę i miejsce wystawienia

-     nazwę i siedzibę poprzedniego zamawiającego

-      zakres rzeczowy obejmujący co najmniej wielkości wskazane  w podpunkcie 1

przedmiotowego zamówienia

-      czas realizacji zadania

-      wartość zadania

-      podpis wystawiającego dowody

2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że :

1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych

oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym (zgodnie z przepisami ustawy             z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub spełniającymi warunki, o których mowa               w ustawie z dnia 18 marca 2008 r.- O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394).

Ocena  spełnienia w/w. warunku będzie polegała na zbadaniu poniżej wymienionych

dokumentów, które Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające

będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej w ppkt. „1),”  wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru

w załączeniu do SIWZ -  załącznik nr 6;

b)  oświadczenie Wykonawcy, że osoby wymienione w załączniku nr 6, posiadają wymagane

uprawnienia.

2)  Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu

realizacji  zamówienia tj. co najmniej   :

-  betoniarka, rusztowania 10 m, samochód skrzyniowy 5t, środek transportu, wyciąg

jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t dla robót  budowlanych oraz

-  ciągnik kołowy 37 Kw , przyczepa do przewożenia kabli, żuraw samochodowy do

robót w zakresie instalacji elektrycznych.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku do oferty należy dołączyć:

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru podanego w załączeniu do SIWZ- załącznik nr 7.

2.4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

Mając na uwadze przedmiot  zamówienia, Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku

dodatkowych wymagań.

3.  W celu stwierdzenia przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć oświadczenie  wg

wzoru w załączeniu do SIWZ-  załącznik nr 4 do SIWZ.

4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4 (opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  załączając to zobowiązanie do oferty. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale, kopii notarialnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający swoje zasoby.

5.   Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2.2 do 2.4. (opis

sposobu dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, polega na

zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej w pkt 4, a podmioty te będą

brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest wykazanie za pomocą

dokumentów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty te należy

przedłożyć), iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane

w art. 24 ust. 1 ustawy – niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia.

- Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.

6.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym

wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń na formularzu,

który należy dołączyć do oferty – sporządzone wg wzoru w załączniku do SIWZ-

załącznik nr 1.

6.2. Kosztorys ofertowy, sporządzony w formie szczegółowej w oparciu o opis przedmiotu

zamówienia w SIWZ oraz załączniki nr 8a, 8b i 8c do SIWZ.

Sporządzony kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami robót oraz

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Oferta cenowa , w tym kosztorys ofertowy, sporządzona niezgodnie z przedmiarem

robót oraz STWiORB zostanie odrzucona, jako sprzeczna z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wyjaśniamy, że zgodność pozycji kosztorysu ofertowego z przedmiarem dołączonym do

SIWZ polega  na zgodności opisu pozycji i ilości. W każdej pozycji należy podać kwotę

uwzględniającą wszystkie ww. elementy. W trakcie sprawdzania ofert nie będą podlegały

weryfikacji przez Zamawiającego składniki jednostkowe wyceny każdej pozycji, które

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w kosztorysie. Będą one pomocne przy ustalaniu

kosztów realizacji zakresu robót nieprzewidzianych, w razie ich wystąpienia.

6.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie

ubiegających się o  udzielenie zamówienia publicznego.

7.    Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez

Wykonawcę,  który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

7.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt. 1.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,  że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

b) w pkt. 1.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega

z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na  raty

zaległych  płatności,  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

7.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.

7.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

ROZDZIAŁ XII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI

1.   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz

Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem (adres

Zamawiającego, nr faksu podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej

SIWZ).

2.  W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia, poprawienia

błędów) oświadczeń , dokumentów lub pełnomocnictw w  trybie art. 26 ust. 3 ustawy, należy

przedłożyć je w takiej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej (w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

3.   Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt

otrzymania faksu.

4.   Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem:

bip.bobrowniki.pl

ROZDZIAŁ XIII.   OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,

bez ujawnienia źródła zapytania.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający

może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez

Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona

doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym

pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca. Ponadto zmiana treści dokumentów SIWZ

zostanie ogłoszona na stronie internetowej pod następującym adresem: bip. bobrowniki.pl.

3.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ

niemniej zaprasza wszystkich zainteresowanych zamówieniem do dokonania wizytacji

obiektu w godzinach  od godz.9.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

4. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, Wszelkie zmiany,

modyfikacje treści  SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ,

Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym adresem internetowym, bez

wskazywania źródła zapytań .

ROZDZIAŁ XIV.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO

POROZUMIEWANIA    SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- w sprawach  formalnych dot. SIWZ: Ryszarda Kyrcz

ROZDZIAŁ XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium dla przedmiotowego postępowania nie jest wymagane .

ROZDZIAŁ XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, podanym w pkt. 1 rozdziału XIX SIWZ.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi odpowiadać wymaganiom SIWZ.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzana na piśmie, w języku polskim. Dokumenty w tym oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz                  z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2.	Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

2.2.	Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

Dokumenty, w tym oświadczenia dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie stosownego pełnomocnictwa. W tym wypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3.	Zaleca się aby Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowiącymi  jedną całość były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

4.	 Każda poprawka w treści oferty winna być  parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.	Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami                  i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

a)	koperta zewnętrzna:

- powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ,

opisana: „Oferta do przetargu nieograniczonego dla zamówienia o nazwie:

„Remont i modernizacja sceny oraz Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

Nie otwierać przed 28.04.2014 r. godz.13.00

b)      koperta wewnętrzna:

-  powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę                  i adres Wykonawcy.

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikiem po publicznym jej otwarciu w dniu otwarcia ofert będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                         w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), w myśl art. 8 ust. 3 ustawy, że nie mogą być one udostępniane.

8.1.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Karty te  należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kart oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.2.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji  z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu            o dołączone do SIWZ: przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentację projektową budowlano - wykonawczą. Od Wykonawcy wymaga się sporządzenia kosztorysu ofertowego w formie szczegółowej.

3.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, (do drugiego miejsca po przecinku). Zamawiający zaleca podanie ceny ofertowej cyfrowo i słownie. Brak jednak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.

4. 	Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Kultury                         w Bobrownikach w pokoju administracji (II piętro) nie później niż do dnia  28.04.2013 r do godziny 13.00.

2.	Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

3.	Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 28.04.2013 r. 
o godzinie 13.15 w Sali Narad (II piętro)  w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

3.	Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda  (odczyta)  imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności  zawartych w ofercie.

4.    W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.

5.	Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub sprzeczna  (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,  którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy nie zostanie  złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. Unieważnienie  postępowania przez zamawiającego nastąpi  także w innych przypadkach, określonych               w art. 93 ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu (tj. ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

- Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty,  zamieszczając  informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: bip.bobrowniki.pl.

11.1	Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane zostanie jednocześnie do Wykonawców, którzy złożyli oferty; będzie ono zawierało informacje o:

- 	wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru);

-nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);

-	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,   wraz z uzasadnieniem  faktycznym  i  prawnym.

- terminie, określonym zgodnie  z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1.	Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, którym jest cena.

- Każdy z Wykonawców  otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób wg wzoru:

N

IP =  ----  × A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IP - ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga jedynego kryterium wyrażona w punktach –100  pkt.

ROZDZIAŁ XXII.	INFORMACJA   NA  TEMAT  MOŻLIWOŚCI   ROZLICZANIA   SIĘ    W  WALUTACH  OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DOTYCZACE UMOWY

1.    Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 9).

1.1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  zgodnie  z warunkami podanymi poniżej :

a) dopuszcza się zmianę  terminu realizacji zamówienia:

- wskutek działania siły wyższej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną i spowodują zawieszenie wykonywania robót,

b) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie) wskutek ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług;

c) dopuszcza się zmianę zakresu zamówienia i wynikającą stąd zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie), lecz zmiana ta  nie może spowodować zwiększenia przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.

Zmiana zakresu zamówienia spowodowana może być np.  koniecznością wykonania tzw. robót zamiennych, rezygnacją Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia lub zmianą obmiarów poszczególnych robót, skutkującą zmniejszeniem przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym  z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć zaoferowanej ceny.

Jakakolwiek zmiana zakresu robót (lecz nie przedmiotu zamówienia) spowodowana koniecznością wykonania robót, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania zamówienia, jednak niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy przy zachowaniu składników cenotwórczych podanych w ofercie.

2.	Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania. Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

4.1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone :

-  w   pieniądzu - stosowną kwotę należy wpłacać przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział w Bobrownikach

nr konta: 85 8438 0001 0000 0680 2018 0001

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że  zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

-  w   gwarancjach bankowych,

-   gwarancjach ubezpieczeniowych,

-   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach

z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu

terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.

4.2	Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

- W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum).

6.         Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia uprawnień budowlanych

oraz aktualnego poświadczenia o zrzeszeniu we właściwym samorządzie zawodowym

w stosunku do osoby/osób wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIV.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami działu VI ustawy  Prawo zamówień publicznych – art.179 do 198 lit.g.

SIWZ. na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury                            w  Bobrownikach ”

sporządziła Maria Katolik

Data sporządzenia specyfikacji: 04.04.2014 r.

Specyfikację pozytywnie zaopiniował:

Księgowa: Genowefa Nikodem  …......................................

Radca Prawny: Bartosz Piątek ....................................

Specyfikację zatwierdził:

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

Data zatwierdzenia: 10.04.2014 r.

CZĘŚĆ 2

ZAŁĄCZNIKI

1) Załącznik nr 1                 Formularz oferty

2)  Załącznik nr 2                Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust.1 ustawy

3) Załącznik nr 3                 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy

4) Załącznik nr 4                 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5)  Załącznik nr 5                Wykaz wykonanych robót budowlanych

6)  Załącznik nr 6                Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia

7)  Załącznik nr 7          	 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń  technicznych

8)  Załącznik nr 8a               Przedmiar robót

9)  Załącznik nr 8b               Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza)

10) Załącznik nr 8c           Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 11) Załącznik nr 9                 Wzór umowy

……………….

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY

1. 	Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

2.	Nazwa i adres Wykonawcy(ów), nr regon, telefon i fax:*

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….………………………......................................................................................................................................

3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

-Netto ……………………………………………………..............................................

- Należy podatek VAT …%..……………………………………………...……

-Brutto  ....………………………………………………...............................................

4. Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2014 r.

5. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty: 3 lata od daty odbioru całości robót budowlanych.

6. Warunki płatności:  do 30 dni od otrzymania faktury VAT.

7.	Niniejszym oświadczam, że:

1) zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

2) zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję  go bez zastrzeżeń,

3) przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,

4) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ,

8.	Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (podać zakres prac jakie zostaną powierzone podwykonawcom)

| 1. Część / zakres zamówienia | 2. Nazwa (firma) podwykonawcy** |
| --- | --- |

Dnia …………….                                                                  ……………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

* Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz zaznaczyć, iż wskazany Lider występuje w imieniu i na rzecz Konsorcjum.

** Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

…………………….

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału           w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                   w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,              a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                          o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy              z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

oświadczam/y,

że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

(brak podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).

Dnia …………….                                                                                                         …..........................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

…………………….

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y następujące warunki opisane w Rozdziale XI pkt. 2.1.  do 2.4. SIWZ:

1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – nie dotyczy

2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

.

dnia …………….                                                                                                     ………………………………….

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

…………………….

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

działając zgodnie z art. 26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej także „Pzp”), niniejszym oświadczam, że:

a) 	nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art.24 ust.2 pkt. 5 	ustawy Pzp.

b) 	należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U z 2010r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt. 5 ustawy 	Pzp.

W załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

Dnia ……………. 							…..........................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Wykonawca należący do grupy kapitałowej (lit. b powyżej) wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

…………………….

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA

WARUNKU WIEDZY I  DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

Przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

| L.p. | Zleceniodawca | Opis wykonanych robót budowlanych- rodzaj i wartość robót (miejsce wykonania robót, zakres rzeczowy, wartość brutto) | Data wykonania– (data rozpoczęcia i zakończenia) |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu, dołączamy …… szt. dowodów (poświadczenia, inne dokumenty – w tym referencje) określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie            z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

dnia …………….                                                                                                    ……………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

…………………….

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

1. Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (należy podać rodzaj i nr uprawnień budowlanych) | Wykształcenie | Doświadczenie | Zakres czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

dnia …………….                                                                 ……………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

………………………

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 7

WYKAZ  NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU  I  URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH  WYKONAWCY  W  CELU REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ”

Przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

| L.p. | Opis – nazwa sprzętu (narzędzia/urządzenia/wyposażenia zakładu), parametry | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania wskazanymi zasobami |
| --- | --- | --- | --- |

dnia …………….                                                                                                 ……………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8a                               - Przedmiar robót

Załącznik nr 8b			- Dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza)

Załącznik nr 8c 			- STWiORB

- wzór -

Załącznik nr 9

Umowa o wykonywanie robót

W dniu  …………………….r. w Bobrownikach, pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Kultury  z siedzibą w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki, który reprezentuje:

Elżbieta Kozak - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………..………………

zwanym dalej Wykonawcą

zawarta została, w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu ..................., umowa następującej treści:

§1

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na jego rzecz roboty składające się na zadanie pod nazwą „Remont i modernizacja sceny oraz widowni Sali Widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach ” zwany dalej „roboty”

2. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie robót i zgłosić gotowość do ich odbioru w terminie do dnia 30.08.2014 r.

2.Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, oraz protokolarnym przekazaniu placu robót, 
w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy.

3.Za termin zakończenia robót uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

4.Data zakończenia robót wskazana w protokole odbioru robót jest datą przejęcia przez Zamawiającego placu robót i rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi.

5.Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące osoby:

a) ze strony Wykonawcy 	    -	Kierownik robót ………………………….

b) ze strony Zamawiającego -	Inspektor nadzoru ………………………….

6.Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazania placu robót jak również do podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 3

1. Po przejęciu placu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie.

2. Niezwłocznie po przejęciu placu robót nie wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.

3. Po przejęciu placu robót dla wykonania robót wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia oraz oznakowania umieszczonego tam uprzednio przez Zamawiającego. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach                               w zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca robót.

4. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim,

- uszkodzenie mienia osób trzecich oraz punktów geodezyjnych,

- bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

- utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz

powstałego nagromadzenia odpadów budowlanych,

- skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla

przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub nagromadzenia

odpadów budowlanych.

5. Wykonawca na własny koszt, zobowiązany jest usuwać powstałe w trakcie  wykonywania robót odpady (np. gruz itp.) oraz uporządkować miejsce wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do składowania, wywozu oraz utylizacji odpadów powstałych              w trakcie wykonywania robót.

6. O rozpoczęciu robót Wykonawca powiadomi użytkowników i właścicieli urządzeń 
i instalacji podziemnych znajdujących się na obszarze placu robót jak również właścicieli nieruchomości, na terenie których wykonywane będą roboty.

-   Za bezpieczeństwo i higienę pracy na placu robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić plac robót do stanu pierwotnego.

§ 4

1. Zakończenie wykonania robót i gotowość do ich odbioru Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu, który jest zobowiązany przystąpić do przeprowadzenia odbioru robót                        w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnie zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą zadania.

2. W przypadku, gdy dokumentacja powykonawcza zadania jest niekompletna bądź wadliwa Zamawiający w terminie do 4 dni od jej otrzymania zwraca się do Wykonawcy na piśmie o jej uzupełnienie bądź poprawę, po czym Wykonawca ponownie po uzupełnieniu bądź poprawie dokumentacji zgłasza pisemną gotowość do odbioru a Zamawiający ma 7 dni na przystąpienie do przeprowadzenia odbioru.

3. W razie braku zastrzeżeń Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru robót.

4. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń co do jakości lub ewentualnych wad albo braków wykonanych robót w tym nieuporządkowania terenu po robotach Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może wstrzymać odbiór i wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie,

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają prawidłowe użytkowanie           i korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości technicznej i użytkowej rzeczy.

5. Niezwłocznie po usunięciu wad lub usterek przeprowadzony zostanie ponowny odbiór wykonanych robót, przy czym jako datę zakończenia robót przyjmować się będzie datę podpisania protokołu odbioru robót potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie z pełnymi konsekwencjami dotyczącymi kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością                          i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz złożonej oferty wraz z kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót, opisem technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania               i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i ustalonymi zwyczajami.

2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca używać będzie  narządzi o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie.

3. Materiały konieczne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarczać będzie Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6.

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z realizacji przedmiotowego .

5. W razie konieczności dokonania zmian co do ilości, parametrów technicznych lub jakościowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego w tym zakresie.

6. Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać jakościowo normom                            i wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz posiadać odpowiednie zezwolenia i stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu robót oraz ewentualne szkody powstałe w tym mieniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

1. Z tytułu prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, oraz zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego.

2. Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynikająca z oferty Wykonawcy,            w tym w szczególności kosztorysu ofertowego, wynosi …………………. zł (……………………. złotych i ………………………. groszy) brutto, tj. łącznie z podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki.

3. Ostateczna kwota wynagrodzenia w zakresie złożonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalona kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi                            i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót.

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu Stron. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, na podstawie protokołów odbioru robót częściowych.

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

6. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

7. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Koszty sporządzenia zabezpieczenia ruchu drogowego, zajęcia pasa drogowego , oznakowania miejsca prowadzonych robót i prowadzenia stałego nadzoru stanu oznakowania obciążają Wykonawcę, który ponosi je w ramach wynagrodzenia określonego w ustępie 1.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu wykonywanych robót określonych w przedmiarze robót oraz SIWZ, pod warunkiem, iż zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia nie ulegnie zwiększeniu. W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 7

1. Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o naruszeniu postanowień umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie. W takim przypadku Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary umownej i wykonania czynności ciążących na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a)w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego, sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

b)zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony        z której przyczyn odstąpiono od umowy;

c)zgłosić do odbioru Zamawiającemu wykonane prace zabezpieczające;

d)niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu inwentaryzacji robót i zakończenia odbioru robót zabezpieczających, usunąć             z miejsca wykonywania robót swoje materiały i urządzenia.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres trzydziestu sześciu miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

2. Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, termin usunięcia wad

lub usterek może zostać przez Zamawiającego przedłużony.

4.Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad.

5.W przypadku niedotrzymana terminu wskazanego w ustępie 2 Zamawiającemu służy prawo do powierzenia usunięcia wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi.

§ 9

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 20% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

b) w wysokości 1% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu robót i zgłoszenia gotowości do ich odbioru,

c) w wysokości 1% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,

d)w wysokości 1% kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ustęp 2 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi.

2.W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu ciążących na nim zobowiązań zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania robót.

3.W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej lub odstąpić od umowy, gdy opóźnienie w wykonaniu robót przekroczy okres 30 dni.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 10

1 .W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%

wartości brutto umowy tj.  zł (słownie………………………… złotych) w formie ………………………………………………………………………................................ ……………………………………………………………………………………………

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru robót, a pozostałe

b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, którą to rękojmię ustala się na okres 3 lat od daty odbioru robót.

3.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                         z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 11

1. Następująca/e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegająca na …............................................................................, którą           wykona …................................................. (podać nazwę i adres podwykonawcy, o ile jest znany);

2) …........................................................................

lub:

- brak części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcy.

2. Na podaną w ust. 1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia              z podwykonawcą umowy w formie pisemnej.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub                dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy              o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty             budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni                (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi na                piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia     Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.          Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia       Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,                    z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których                       przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo                    o wartości większej niż 50.000 zł.

9. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od                        odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie                   odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,430 i 474 Kodeksu                         cywilnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym                               w ofercie.

11. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby                   Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub                 dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                            z podwykonawcą. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany               w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających                         wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty                  budowlanej.

13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego                                wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty                          wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział                w realizacji odebranych robót budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz przedłożonych                  Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 13, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł                     przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

§ 12

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  zgodnie  z warunkami

podanymi poniżej :

a) dopuszcza się zmianę  terminu realizacji zamówienia:

- wskutek działania siły wyższej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną i spowodują zawieszenie wykonywania robót,

b) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie) wskutek ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług;

c) dopuszcza się zmianę zakresu zamówienia i wynikającą stąd zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy (ceny podanej w ofercie), lecz zmiana ta  nie może spowodować zwiększenia przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.

Zmiana zakresu zamówienia spowodowana może być np.  koniecznością wykonania tzw. robót zamiennych, rezygnacją Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia lub zmianą obmiarów poszczególnych robót, skutkującą zmniejszeniem przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone według faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym  z tym zastrzeżeniem, że wysokość tak ustalonego wynagrodzenia nie może przekroczyć zaoferowanej ceny.

Jakakolwiek zmiana zakresu robót (lecz nie przedmiotu zamówienia) spowodowana koniecznością wykonania robót, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania zamówienia, jednak niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy a wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostanie na podstawie obmiaru robót , przy zachowaniu składników cenotwórczych podanych w ofercie.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać                                                w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca